joke schauvliege

vlaams minister van leefmilieu, natuur en cultuur

antwoord

op vraag nr. 145 van 3 december 2013

van matthias diependaele

1. De stand van zaken is als volgt:

* GOG (gecontroleerd overstromingsgebied) Nederaalbeek: deze werken werden in oktober 2013 beëindigd. Sindsdien doet het GOG dienst als waterkering;
* GOG Pauwelsbeek: deze werken konden nog niet gestart worden omdat nog geen akkoord kon worden bereikt over de grondverwerving met enkele eigenaren. De benodigde terreinen zullen nu gerechtelijk onteigend worden;
* aanleg dijk Lammekensstraat: deze werken werden eind november beëindigd. Sindsdien doet de dijk dienst als waterkering;
* herprofilering Maarkebeek afwaarts N60: deze werken worden nog bestudeerd qua kostenbatenanalyse in het kader van de meerlaagse waterveiligheid.

2.-3. De overstromingsproblematiek in Leupegem langs de N60 is quasi volledig opgelost door de aanleg van de dijk in de Lammekensstraat.

Het GOG op de Pauwelsbeek zal een aanvullende beveiliging bieden. Afhankelijk van de lopende procedures verwacht de VMM om dit GOG – afhankelijk van de weersomstandigheden - eind 2014 operationeel te hebben.

De provincie Oost-Vlaanderen wenst in dit gebied nog 3 gecontroleerde overstromingsgebieden te bouwen, gekoppeld aan het oplossen van vismigratieknelpunten, ter hoogte van de Ter Borgtmolen, de Romansmolen en de Kasteelmolen. Deze zijn momenteel gepland voor 2017-2020.

4. De in opdracht van de VMM uitgevoerde werken voor de GOG’s Nederaalbeek en Pauwelsbeek en de dijk Lammekensstraat kosten samen ca. 2.000.000 euro inclusief BTW. Voor de andere partners zijn geen gegevens beschikbaar.

5. De wachtbekkens en andere infrastructuur zullen onderhouden en gebruikt worden zoals alle wachtbekkens en waterbeschermingsinfrastructuur in Vlaanderen. Indien er wachtbekkens door de provincie worden aangelegd, zal in overleg met de provincie en de gemeenten gezorgd worden voor een overkoepelende aansturing, werking en onderhoud.