hilde crevits

vlaams minister van mobiliteit en openbare werken

antwoord

op vraag nr. 661 van 28 maart 2014

van peter reekmans

- Over het Albertkanaal liggen 62 bruggen en is er nog één bijkomende brug gepland (Kruiningenbrug Schoten).

Globaal is de huidige situatie m.b.t. de beoogde doorvaarhoogte van 9,10 m :

- 20 bruggen beschikken over een vrije hoogte van 9,10 m;

- voor 10 bruggen is de verhoging in uitvoering of gebudgetteerd;

- de stand van zaken van de overige bruggen verschilt van brug tot brug.

- Het project omvat de verbreding van het Albertkanaal tussen Wijnegem en Antwerpen.

In de vraagstelling is sprake van het realiseren van een doorvaarbreedte van 86 m. Omwille van de sterk verstedelijkte en geïndustrialiseerde omgeving werd er evenwel voor geopteerd om een kanaalbreedte van minimum 63 m te realiseren in combinatie met het verhogen van de waterdiepte. Op die wijze kan een ‘natte sectie’ worden verkregen die het toekomstig gewenste vaargabariet verzekert.

- De investeringen van nv De Scheepvaart in beide projecten in 2013 betroffen :

- ca. 7,5 miljoen euro in de kanaalverbreding tussen Wijnegem en Antwerpen;

- ca. 11 miljoen euro in het project voor het verhogen van bruggen.

De investeringen van BAM in het project voor het verhogen van bruggen bedroeg in 2013:

- ca. 8,5 miljoen euro voor de spoorbruggen van de lijnen 12 en 27A in Antwerpen.

- Het investeringsprogramma 2014 van nv De Scheepvaart voorziet:

  - 8,5 miljoen euro voor het project “Verbreding vak Wijnegem-Antwerpen”;

- 15 miljoen euro voor het project “Verhogen bruggen”;

- 2 miljoen euro voor studies ter ondersteuning van het project “Verhogen bruggen”.

Het investeringsprogramma 2014 van BAM voorziet:

- ca. 2,125 miljoen euro voor de spoorbruggen van de lijnen 12 en 27A in Antwerpen.

Op de reguliere investeringsprogramma’s van de nv De Scheepvaart zullen de komende jaren in functie van de verdere uitvoering van beide projecten jaarlijks middelen worden ingeschreven.
Wat het project Verhogen bruggen Albertkanaal betreft, wordt, conform de beslissing van de Vlaamse Regering van 18 oktober 2013,  de herbouw van 15 bruggen (raming bouwkosten 108 miljoen euro) via PPS beoogd.

Voor beide projecten zal Vlaanderen bij de Europese Commissie – voor zover zich daartoe mogelijkheden aandienen – aanvragen voor Europese subsidie indienen. Voorwaarde hierbij is wel dat het om projecten dient te gaan die voldoende maturiteit hebben, zodat ze binnen de door de Europese Commissie voorgestelde termijnen kunnen worden gerealiseerd.
De voorbije jaren werd voor een aantal bruggen al Europese subsidie bekomen.

- De Vlaamse Regering heeft op 18 oktober 2013 de nv Via Invest de opdracht gegeven om, in samenwerking en overleg met nv De Scheepvaart, de verhoging van 15 bruggen voor te bereiden voor uitvoering via Publiek-Private Samenwerking. De uitwerking van het PPS-project gebeurt in een samenwerking Via-Invest – nv De Scheepvaart.

Het gaat om volgende bruggen :

- Brug Deurne-Bal

- Hoogmolenbrug Schoten

- Herentals-Lier

- Herentals-Herenthout

- Geel-Stelen

- Eindhout

- Meerhout-Vorst

- Kwaadmechelen - Zwartenhoek

- Paal - Tervant

- Beringen

- Lummen

- Stokrooie

- Kuringen

- Zutendaal

- Eigenbilzen

- De beheersovereenkomst 2011-2015 van nv De Scheepvaart stelt dat voor beide projecten wordt gestreefd naar een uitvoeringstraject dat toelaat de projecten tegen einde 2020 te realiseren. In de investeringsprogramma’s van nv De Scheepvaart werden de voorbije jaren consequent middelen voorzien voor de verdere uitvoering van beide projecten. De voorbereiding en planning van de nog resterende werken is gericht op de horizon 2020. Voor zover jaarlijks voldoende middelen op het investeringsprogramma kunnen worden voorzien, de PPS-financiering voor de 15 wegbruggen wordt gevalideerd en EU-subsidies worden verkregen, blijft de realisatie van beide projecten op het voorziene tijdspad.