Bijlage

**Herbestemming kerken : stand van zaken m.b.t. de geselecteerde projecten (eerste en tweede oproep)**

***Eerste oproep***

|  |  |
| --- | --- |
| **Kerk** *(cursief : bescherming)* | **Stand van zaken** |
| Ham (Kwaadmechelen) Sint-Lambertuskerk | ontwerp van eindrapport bezorgd aan de gemeente |
| Kortenberg Onze-Lieve-Vrouwkerk | eindrapport goedgekeurd door de gemeente |
| *Zoutleeuw (Booienhoven) Sint-Odulphuskerk* | eindrapport goedgekeurd door de gemeente |
| *Galmaarden Sint-Pieterskerk* | eindrapport goedgekeurd door de gemeente |
| *Zottegem (Oombergen) Sint-Martinuskerk* | eindrapport goedgekeurd door de gemeente |
| *Rijkevorsel Sint-Jozefkerk* | ontwerp van eindrapport bezorgd aan de gemeente |
| Blankenberge Sint-Rochuskerk | ontwerp van eindrapport bezorgd aan de gemeente |
| Harelbeke Sint-Jozefkerk | eindrapport goedgekeurd door de gemeente |
| Roeselare Sint-Amanduskerk | Ontwerp eindrapport bezorgd aan de gemeente |
| Tielt Onze-Lieve-Vrouwkerk | Ontwerp eindrapport bezorgd aan de gemeente |
| *Brugge Sint-Walburgakerk* | haalbaarheidsonderzoek pas opgestart in augustus 2017 |

***Tweede oproep***

|  |  |
| --- | --- |
| **Kerk** | **Stand van zaken** |
| Leopoldsburg (Heppen) Sint-Blasiuskerk | presentatie van mogelijke scenario's – juni 2017 |
| Sint-Truiden Onze-Lieve-Vrouw van Fatimakerk | eindrapport goedgekeurd door de gemeente |
| *Oud-Heverlee (Haasrode) Onze-Lieve-Vrouwkerk* | ontwerp van eindrapport bezorgd aan de gemeente |
| Lubbeek Sint-Bernarduskerk | presentatie van mogelijke scenario's – oktober 2017 |
| Sint-Pieters-Leeuw (Ruisbroek) Onze-Lieve-Vrouwkerk | presentatie van mogelijke scenario's – mei 2017 |
| Tienen Sint-Pieters-Banden | presentatie van mogelijke scenario's – september 2017 |
| Tienen Sint-Maartenskerk | presentatie van mogelijke scenario's – september 2017 |
| *Aalst Sint-Jozefkerk* | presentatie van mogelijke scenario’s –  mei 2017 |
| Assenede (Boekhoute) Heilig Kruiskerk | ontwerp van eindrapport bezorgd aan de gemeente |
| *Gent Sint-Jozefkerk* | presentatie van mogelijke scenario's – mei 2017 |
| Oudenaarde Sint-Jozefkerk | eindrapport goedgekeurd door de gemeente |
| Antwerpen Heilig Hartkerk | presentatie mogelijke scenario's – september 2017 |
| *Antwerpen Heilige Familie en Sint-Corneliuskerk* | presentatie mogelijke scenario's – september 2017 |
| *Boom Onze-Lieve-Vrouwkerk en Sint-Rochuskerk* | presentatie mogelijke scenario's – juni 2017 |
| Willebroek (Blaasveld) Sint-Amanduskerk | presentatie mogelijke scenario's – juni 2017 |
| Heuvelland (Kemmel) Sint-Laurentiuskerk | presentatie mogelijke scenario's – september 2017 |
| Staden (Vijfwegen) Sint-Eligiuskerk | ontwerp van eindrapport bezorgd aan de gemeente |