SV 20 (JS): bijlage 2: Overzicht projecten toegangspoorten VSGB.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Site** | **Project** | **Status** |
| Kwartier Panquin Tervuren | Openstelling voormalig militair domein, inrichting publieke groenruimte met ecologische verbindingsfunctie (schakel Voervallei – Park van Tervuren). | Afronding ontwerpfase.  |
| Park van Tervuren | Ontsluiting en onthaal park van Tervuren. Opmaak beheerplan park van Tervuren. Vernieuwing Spaans huis met ruimte voor horeca en natuur-, culturele en sociale activiteiten.  | Opmaak beheerplan afgerond en in uitvoering. Nieuwe concessie Spaans huis sinds 2017. |
| Groenendaal in Hoeilaart | Vernieuwing bosmuseum en wagenhuis, innovatieve inrichting onthaalzone en bezoekerscentrum.  | Goedkeuring hefboomproject ‘Zoniënwoud, mysterieus en majestueus’.  |
| De Zevenster in Sint-Genesius-Rode | Inrichting als toegangspoort. | Opstart dossier. |
| Dombardsite Jezus-Eik Overijse | Inrichting aantrekkelijke onthaalpoort Zoniënwoud met horeca, een groene recreatiezone en een speelbos. | Opmaak masterplan en RUP afgerond. Verwerving in voorbereiding. |
| Kasteeldomeinen Groenenberg en Gaasbeek en de Museumtuin Gaasbeek | Verbetering onthaal en openstelling Museumtuin. Opmaak beheerplan met aandacht voor toegankelijkheid. | Vernieuwde openingsuren, ticketing en vrijwilligerswerking onthaal sinds 2017. Samenwerking Agentschap Plantentuin Meise rond openstelling tuinen in de Vlaamse Rand rond Brussel sinds 2017. Beheerplan in opmaak. |
| Kasteeldomein Ter Rijst | Renovatie en inrichting kasteel en domein met gecombineerde woon-, cultuur- en horecafunctie. | In uitvoering.  |
| van Basiliek tot Basiliek, Vilvoorde-Grimbergen | Openstelling bewegwijzerde groene wandelverbinding in Vilvoorde-Grimbergen (3 Fonteinen, Tangebeekbos) | Uitvoering 2017-2018. |
| Wolfsputten Dilbeek | Toegankelijke inrichting natuurgebied Wolfsputten (onthaal, knuppelpaden, uitkijkpunt, hondenlosloopzone). | In voorbereiding |