kris peeters

vlaams minister van openbare werken, energie, leefmilieu en natuur

antwoord

op vraag nr. 575 van 6

van luk van nieuwenhuysen

- Het arrondissement Mechelen is gelegen op het “drielandenpunt” van drie bekkens, met name het bekken van de Nete, het bekken van de Benedenschelde en het bekken van de Dijle & Zenne. Volgende tabel geeft de stand van zaken weer voor elk van deze bekkens inzake riolerings- en zuiveringsgraad, en dit op basis van het aantal inwoners woonachtig binnen de grenzen van het betrokken hydrografische bekken.

| Gemeente | Huidige rioleringsgraad | Huidige zuiveringsgraad |
| --- | --- | --- |
| Nete | 78,6 | 75,5 |
| Beneden-schelde | 92,3 | 74,4 |
| Dijle & Zenne | 90,6 | 38,2 |

De huidige riolerings- en zuiveringsgraad voor elk van de gemeenten van het arrondissement Mechelen is weergegeven in onderstaande tabel.

| Gemeente | Huidige rioleringsgraad | Huidige zuiveringsgraad |
| --- | --- | --- |
| Berlaar | 68,1 | 58,2 |
| Bonheiden | 62,4 | 47,3 |
| Bornem | 94,4 | 94,4 |
| Duffel | 75,4 | 70,1 |
| Heist-Op-Den-Berg | 59,3 | 45,1 |
| Lier | 85,4 | 82,2 |
| Mechelen | 92,0 | 69,4 |
| Nijlen | 80,7 | 80,6 |
| Putte | 69,3 | 32,3 |
| Puurs | 86,0 | 58,8 |
| Sint-Amands | 89,9 | 86,1 |
| Sint-Katelijne-Waver | 65,7 | 45,4 |
| Willebroek | 97,0 | 84,7 |

2.	Van de aan Aquafin ter uitvoering opgedragen bovengemeentelijke projecten, geheel of gedeeltelijk gelegen binnen het arrondissement Mechelen, zijn er momenteel 33 projecten nog niet gerealiseerd, waarvan 7 reeds in uitvoering zijn (stand van zaken juni 2006). Deze projecten vertegenwoordigen een investering van bijna 57,5 miljoen euro. In bijlage 1 zijn deze projecten per zuiveringsgebied weergegeven, telkens met vermelding van de status van het project.

3.	Sinds de oprichting van nv Aquafin begin jaren ’90 werden, rekening houdend met opsplitsingen in deelprojecten én met het samenvoegen van projecten, 2.568 projecten ter uitvoering opgedragen aan nv Aquafin. Hiervan zijn er momenteel 1.579 opgeleverd aan het Vlaams gewest. Deze projecten vertegenwoordigen een totale, geactualiseerde investering van ruim 2,9 miljard euro.

Van deze 2.568 projecten zijn er 105 gesitueerd binnen de gemeenten van het arrondissement Mechelen, waarvan 30 in het bekken van de Beneden-schelde, 30 in het bekken van de Dijle & Zenne, en 45 in het bekken van de Nete. Hiermee is een investering gemoeid van ruim 164,5 miljoen euro (27% voor de projecten in het bekken van de Beneden-schelde, 30% in het bekken van de Dijle & Zenne en 40% in het bekken van de Nete.

73 van deze projecten die een investering vertegenwoordigen van 114,7 miljoen euro, zijn reeds gerealiseerd.

4.a.	Sinds het subsidiebesluit van 30 maart 1996 werden volgende bedragen aan subsidies vastgelegd:

| Vastleggingsjaar | Bedrag (Mio euro) |
| --- | --- |
| 1996 | 24,8 |
| 1997 | 37,1 |
| 1998 | 61,9 |
| 1999 | 31,6 |
| 2000 | 66,4 |
| 2001 | 62,5 |
| 2002 | 62,6 |
| 2003 | 96,3 |
| 2004 | 131,1 |
| 2005 | 74,6 |

4.b. 	In de loop der jaren werden ongeveer 7000 aanvraagdossiers voorgelegd door de gemeenten voor opname in een subsidiëringsprogramma. Op basis van een aantal objectieve criteria werd door de Vlaamse Milieumaatschappij, in overleg met de betrokken gemeenten, de ambtelijke commissie en het kabinet van de bevoegde minister een selectie gemaakt uit het grote aanbod van aanvragen.

In totaal werden sinds het programma 1996 reeds ongeveer 3600 projecten in een definitief goedgekeurd subsidiëringsprogramma opgenomen. Een overzicht geven van al deze projecten lijkt ons inziens niet relevant. In bijlage 2 vindt u een overzicht van de projecten binnen het arrondisement Mechelen. In de tabel wordt naast de gemeente, het dossiernummer, de projectomschrijving, de programmatie en de status van het project opgenomen. Voor de indicatief geprogrammeerde projecten (2008-2011) werden nog geen dossiernummers toegekend.

4.c.	Door de gemeenten, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de intercommunales worden nog steeds projecten ingediend voor opname in het subsidiëringsprogramma dan kunnen opgenomen worden. Momenteel is het zo dat ongeveer 630 projecten nog niet in een definitief subsidiëringsprogramma werden geprogrammeerd, maar wel werden opgenomen in een indicatief programma en dat ongeveer 100 projecten nog niet indicatief werden geprogrammeerd. Deze laatste groep van projecten heeft een lage prioriteit, binnen het objectief referentiekader, waardoor een programmatie niet gerechtvaardigd is.

De beide groepen van projecten vertegenwoordigen een totaal bedrag aan werken van ongeveer 660 miljoen euro.

5.	Er zijn momenteel geen op een definitief subsidiëringsprogramma opgenomen projecten geblokkeerd omwille van het niet kunnen vastleggen van de subsidie op de begroting van het MINA-fonds, na de goedkeuring van het voorontwerpdossier. In hoeverre de dossiers in de latere fase van uitvoering vertraagd of geblokkeerd worden omwille van problematieken op gemeentelijk niveau(vergunningen, uitvoeringsproblemen…) is niet systematisch te bepalen.

6.	Binnen het arrondissement Mechelen is er slechts één bovengemeentelijk project geblokkeerd, met name het project “Verbindingsriolering Stationsstraat” te Sint-Katelijne-Waver. Dit project werd destijds op vraag van de gemeente opgenomen op het gewestelijk investeringsprogramma, maar het werd wel onder voorbehoud geplaatst van door de gemeente uit te voeren werken. Om budgettaire redenen is dit project momenteel geen prioriteit voor de gemeente, zodat dit project op on-hold geplaatst werd.

7 en 8.

Op 10 maart 2006 keurde de Vlaamse regering het besluit houdende vaststelling van de regels voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de vaststelling van de zoneringsplannen goed. Dit besluit werd op 9 juni van dit jaar gepubliceerd en trad op 19 juni in werking. De zoneringsplannen zullen aangeven in welke zones in een gemeente nog riolering zal worden aangelegd en waar een individuele behandeling voor afvalwater of IBA dient te worden geplaatst.

Aan alle 308 gemeenten werden reeds informeel de voorontwerp zoneringsplannen overgemaakt.  Deze plannen zijn of worden door de gemeenten een eerste maal geëvalueerd.

Op 11/09 startte de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) met het officieel verzenden van de voorontwerpen van zoneringsplannen naar de gemeente en start voor elke gemeente de officiële procedure. De verzending van het voorontwerp van zoneringsplan naar alle 308 Vlaamse gemeenten zal gespreid worden over een periode van 6 maanden. Uiterlijk eind februari 2006 zal elke gemeente beschikken over het voorontwerp van zoneringsplan. Dit voorontwerp van zoneringsplan is een plan met 5 kleuren. In het oranje gebied (het centrale gebied) wordt vandaag het afvalwater reeds gezuiverd. In de donkergroene zone is collectieve zuivering zonder twijfel de goedkoopste oplossing. In de rode zone is de goedkoopste oplossing de aanleg van een IBA. In de lichtgroene en de gele zone is er geen uitgesproken voorkeur voor collectieve of individuele zuivering. Het college van burgemeester en schepenen zal aan de hand van dit plan haar gemotiveerde keuze voor collectieve of individuele sanering dienen te maken.

De volledige procedure voor de vaststelling van het zoneringsplan, die onder meer een openbaar onderzoek omvat, neemt een 16 tal maanden in beslag. De eerste gemeenten zullen dus eind volgend jaar reeds beschikken over een definitief zoneringsplan. Van zodra de gemeente over dit plan beschikt zal zij dit kunnen gebruiken om op het ogenblik van het verlenen van de bouwvergunning enkel voor de gebouwen gelegen in de zones voor individuele zuivering een IBA op te leggen.

bijlagen:

- Overzicht van de projecten per zuiveringsgebied en telkens met vermelding van de status van het project.

- Overzicht van de projecten binnen het arrondissement Mechelen.