|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Gemeente/Kerk** | **Stand van zaken** | **Resultaat/Vervolgtraject** |
| Ham (Kwaadmechelen)Sint-Lambertuskerk | Ontwerp van eindrapport bezorgd aan de gemeente. | Consensus CBS[[1]](#footnote-1)-KB[[2]](#footnote-2) over uitvoering. Subsidieaanvraag wordt voorbereid. |
| KortenbergOnze-Lieve-Vrouwkerk | Eindrapport goedgekeurd door de gemeente. | Consensus CBS-KB over uitvoering. Gespecialiseerd onderzoek rond concept bib bezig. |
| *Zoutleeuw (Booienhoven)Sint-Odulphuskerk* | Eindrapport goedgekeurd door de gemeente. | Consensus CBS-KB over uitvoering. Beheersplan via IOED. Uitvoering 1°fase 2019. |
| *GalmaardenSint-Pieterskerk* | Eindrapport goedgekeurd door de gemeente. | CBS wil hier verder werk van maken. Consultatie van de adviesraden opgestart. Contacten met de Vlaams Bouwmeester i.v.m. selectie ontwerper. |
| *Zottegem (Oombergen)Sint-Martinuskerk* | Eindrapport goedgekeurd door de gemeente. | Consensus CBS en KB over uitvoering eerste fase. Contacten i.v.m. afstemming restauratiedossier. |
| *RijkevorselSint-Jozefkerk* | Eindrapport goedgekeurd door de gemeente. | CBS en KB in gesprek over te volgen traject. |
| BlankenbergeSint-Rochuskerk | Eindrapport goedgekeurd door de gemeente. | Geen verdere stappen op korte termijn. |
| HarelbekeSint-Jozefkerk | Eindrapport goedgekeurd door de gemeente. | Geen verdere stappen op korte termijn. |
| RoeselareSint-Amanduskerk | Eindrapport goedgekeurd door de gemeente. | Onmiddellijke opstart foodmarkt als eerste fase. |
| TieltOnze-Lieve-Vrouwkerk | Eindrapport goedgekeurd door de gemeente. | CBS en KB in gesprek over te volgen traject. |
| Leopoldsburg (Heppen)Sint-Blasiuskerk | Eindrapport goedgekeurd door de gemeente. | CBS en KB in gesprek over te volgen traject. |
| Sint-TruidenOnze-Lieve-Vrouw van Fatimakerk | Eindrapport goedgekeurd door de gemeente. | Consensus CBS en KB over uitvoering. Verdere gesprekken met bisdom bezig. |
| *Oud-Heverlee (Haasrode)Onze-Lieve-Vrouwkerk* | Eindrapport goedgekeurd door de gemeente. | CBS en KB in gesprek over te volgen traject. |
| Sint-Pieters-Leeuw (Ruisbroek)Onze-Lieve-Vrouwkerk | Ontwerp van eindrapport bezorgd aan de gemeente. | Nog geen gegevens bekend. |
| *AalstSint-Jozefkerk* | Eindrapport goedgekeurd door de gemeente. | Nog geen gegevens bekend. |
| Assenede (Boekhoute)Heilig Kruiskerk | Eindrapport goedgekeurd door de gemeente. | CBS wil snelle uitvoering. Gesprekken met KB over traject. Contacten i.v.m. subsidiëring. |
| *GentSint-Jozefkerk* | Eindrapport goedgekeurd door de gemeente. | CBS en KB in gesprek over overdracht eigendom en verder traject.  |
| OudenaardeSint-Jozefkerk | Eindrapport goedgekeurd door de gemeente. | Onttrekken aan eredienst in voorbereiding, bureau theatertechniek aan de slag met voorbereidende studie. |
| Willebroek (Blaasveld)Sint-Amanduskerk | Eindrapport goedgekeurd door de gemeente. | CBS en KB in gesprek over te volgen traject. |
| Staden (Vijfwegen)Sint-Eligiuskerk | Eindrapport goedgekeurd door de gemeente. | CBS en KB in gesprek over te volgen traject. |

1. CBS: College van Burgemeester en Schepenen [↑](#footnote-ref-1)
2. KB: Kerkbestuur [↑](#footnote-ref-2)