**Bijlage 2. Overzicht vrijgemaakt budget voor structurele oplossing**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID gev ptn | Prov | Gemeente | Straatnaam | Vrijgemaakt budget LT ingreep | Datum uitvoering LT ingreep | Beschrijving LT ingreep |
| 8137 | WL | Hasselt | Gouverneur Verwilghensingel, Hendrik van Veldekesingel, Herkenrodesingel, Kempische steenweg | nog te bepalen | Samen met verhoging brug door DWV (jaartal nog niet definitief) | Kruispunt wordt herbekeken samen met verhoging brug over Albertkanaal door de Vlaamse Waterweg maar er was reeds een zeer sterke daling van de priorwaarde (van 88 naar 37) dankzij installatie roodlichtcamera’s |
| 8145 | WA | Aartselaar | A12 Richting Antwerpen, A12 Richting Brussel, Antwerpsesteenweg, Boomsesteenweg, Guido Gezellestraat, Helststraat, N177 Antwerpen - Breendonk (Puurs) | vervolgstudie voorzien in 2019 (400 K€), eerste schijf werken in 2021 (30.000 K€) |  2021 | Aanleg tunnels |
| 8148 | WL | Hasselt | Hendrik van Veldekesingel, Herkenrodesingel, Kuringersteenweg |  |  | Zeer sterke daling priorwaarde dankzij roodlichtcamera’s (van 120 neer 22), geen verdere ingrepen gepland |
| 8151 | WOV | Evergem | Jacques Paryslaan, Pastorijstraat, Riemesteenweg | project De Werkvennootschap | 2025 | Tunnel (PPS R4WO) |
| 8156 | WL | Bree | Maalbosstraat, Rode Kruislaan |  |  | Zone werd reeds heringericht met rotonde en middenberm, prior is slechts 16 |
| 8159 | WA | Puurs, Willebroek | A12 Richting Antwerpen, A12 Richting Brussel, Breendonkstraat, Veurtstraat (kpt. "Duvel") | Willebroek-Zuid en Breendonk. Vervolgstudie op 2018 (200 K€) en werken op 2021 (7000 K€) en 2020 (8000 K€) | 2020 | Op de grens met Londerzeel komt een nieuwe op- en afrit Londerzeel-Noord. Dit kruispunt zal dan verdwijnen. Er komt een fietstunnel, eventueel een kleine autotunnel in de plaats. De reikwijdte van de studie moet nog bepaald worden. |
| 8161 | WOV | Merelbeke | Hundelgemsesteenweg, Sallemeulekouter | Nog niet gekend | 2023 | Maakt deel uit van fietspadenproject N444 |
| 8173 | WVB | Zaventem | R0 Buitenring (thv afrit 4) | Herinrichting R0 door De Werkvennootschap |
| 8175 | WWV | Brugge | Generaal Lemanlaan, N337a Verbinding R30 - N337, Nijverheidsstraat | Nog niet gekend | Afhankelijk van verder onderzoek (reeds opgestart) | Wordt verder onderzocht om te bepalen welke ingreep uitgevoerd zal worden |
| 8186 | WVB | Hoeilaart | Leopold II laan, R0 Binnenring Uitrit N275, Terhulpsesteenweg | Herinrichting R0 door De Werkvennootschap |
| 8187 | WA | Antwerpen | Elisabethlaan, Grotesteenweg, Mechelsebrug, R1 Binnenring, R1 Buitenring | Zit in 1 project samen met 8207, samen 5.000 K€ | 2019 | Heraanleg kruispunt |
| 8193 | WA | Mortsel | Antwerpsestraat, Grotesteenweg, Hendrik Kuijpersstraat, Jozef Hermanslei | opgenomen in VLCC | uitrol VLCC 2019 |  Uitrol VLCC |
| 8196 | WVB | Sint-Pieters-Leeuw | Albert Van Cotthemstraat, Bergensesteenweg, Eugène Ghijsstraat (N6) | 3600 K€ | 2019 | Uitvoeren TV3V plan samen met doortocht |
| 8199 | WOV | Gent | Blaisantvest, Muidelaan, Muidepoort, Neuseplein, Sint-Salvatorstraat, Voormuide | 4000 K€ | 2023 | Verkennende studie Neuseplein en omgeving lopende |
| 8206 | WL | Lommel | Buitensingel, N71 Richting Geel, N71 Richting Hamont - Maarheeze (Nl), N746 Leopoldsburg (N73) - Luyksgestel (Nl), Stationsstraat | 18.000.000 € | 2019-2020 (aanbesteed in 2018) | Ongelijkvloerse kruising R71-Stationsstraat |
| 8207 | WA | Antwerpen | Binnensingel, Grotesteenweg, Singel | Zit in 1 project met 8187, samen 5.000 k€ voorzien | 2019 | Heraanleg kruispunt |
| 8208 | WOV | Evergem | Hoogstraat, Jacques Paryslaan | project De Werkvennootschap | 2025 | Fietsbrug (PPS R4WO) |
| 8209 | WOV | Assenede | A11-E34 Richting Antwerpen, A11-E34 Richting Knokke-Heist, Stoepestraat | 9.417.485,01 € (incl. BTW) | werken starten eind 2019 | Brug over E34 |
| 8210 | WVB | Zaventem | Leuvensesteenweg, Woluwedal | Herinrichting R0 door De Werkvennootschap |
| 8219 | WOV | Zelzate | Akker, Pres. J.F. Kennedylaan, R4 Buitenring, Rijkswachtlaan | project De Werkvennootschap | 2025 | Tunnel (PPS R4WO) |
| 8222 | WA | Wijnegem | Bisschoppenhoflaan, Deurnesteenweg, Merksemsebaan | € 1.500.000 |  2020 | Heraanleg kruispunt |
| 8224 | WL | Genk | Camerlo, Oosterring |  |  | Er werden geen effectieve bijkomende maatregelen gedetecteerd in de analysefase |
| 8231 | WOV | Temse | Gewestweg N 16, Hoogkamerstraat, N16 Richting Mechelen, N16 Richting Sint-Niklaas | 1800 K€ | 2020 | Aanpassing van de aansluiting van Hoogkamerstraat op N16 |
| 8238 | WOV | Gent | Achtenkouterstraat, Antwerpsesteenweg, Hollenaarstraat | Nog niet gekend | 2020-2022 | Heraanleg kruispunt |
| 8245 | WOV | Gent | Land van Waaslaan, Pilorijnstraat, (Antwerpsesteenweg, Nieuwelaan) | Nog niet gekend | RUP in opmaak, nog geen datum uitvoering | Onderdeel van project Dampoort |
| 8250 | WL | Diepenbeek | Grendelbaan, Nieuwstraat, Verbindingslaan | >4000KB | >2022  | In het kader van de realisatie van Spartacus en de afschaffing van overwegen wordt dit kruispunt verplaatst als een Hollands complex |
| 8253 | WWV | Ingelmunster | De Ring, Meulebekestraat, N50 Richting Brugge | Uitvoering PCV (on hold wegens langdurige werken in het centrum van Ingelmunster) |
| 8264 | WL | Heusden- Zolder | Bieststraat, Meylandtlaan, O.L. Vrouwstraat |  |  | Er werden geen effectieve maatregelen gedetecteerd in de analysefase |
| 8265 | WL | Lummen | Blanklaarstraat, Grote Baan, Meldertsebaan | 2000 KE |  2020-2021 | Aanleg rotonde, overblijvend gevaarlijk punt van de originele lijst van 800 |
| 8266 | WA | Mechelen | Antwerpsesteenweg, R6 Binnenring (Richting N15), R6 Buitenring (Richting A1), R6 Richting N15 Oprit A1-N16 | 8.840.508, 37 € (excl. BTW) | begin 2019 | Aanleg flyover |
| 8302 | WOV | Gent | Binnenring-Drongen, Brugsevaart, Industrieweg, R4 Buitenring, Speistraat | Deel van projectzone. Kruispunt ca. 500D€ | 2021 | In kader van heraanleg N9 Brugsevaart |
| 8306 | WVB | Meise | A12 Richting Antwerpen, A12 Richting Brussel, Kerkhofstraat | 55.000.000 € | 2020-2021 | Volledige herinrichting van kruispunt |
| 8312 | WOV | Zottegem | Balegemstraat, Elenestraat, N46 Richting Aalst, Oudenaardse steenweg, Provinciebaan, Steenweg op Aalst | Deel van projectzone. Kruispunt circa 400 D€ |  2020-2021 | Heraanleg kruispunt |
| 8327 | WA | Ranst | Liersesteenweg, Mollentstraat, N14 Richting Mechelen, Nijlensesteenweg, Oostmalsesteenweg | 8000 K€ |  2020 | Onderdeel van het project aanleg fietspaden N14.  |
| 8331 | WOV | Gent | Pantserschipstraat, Wondelgemkaai, Zeeschipstraat | Deel van projectzone. Kruispunt ca.400 D€ | 2020 | In kader van herbouwen Meulestedebrug |
| 8333 | WWV | Houthulst | Klerkenstraat, Torhoutstraat | Voorlopig 2400 voorgesteld voor verbetering fietspad Klerken - Houthulst | 2022 | Projectnota goedgekeurd, wacht op studie DT Klerken. Eventueel los te koppelen omwille van gevaarlijk punt.in fietspadenproject wordt zicht gecreëerd voor en op verkeer uit de Torhoutstraat |
| 8339 | WOV | Gent | Energiestraat, John Kennedylaan, Lange Mate | Project De Werkvennootschap | 2025 PPS project DWV | Brug (PPS R4WO) |
| 8348 | WL | Leopoldsburg | Jacoletstraat, Koning Albert I-plein, Koningsstraat, Leonardstraat, Maarschalk Fochstraat, Stationsstraat |  |  | Er werden geen effectieve maatregelen gedetecteerd in de analysefase |
| 8350 | WL | Hasselt | Genkersteenweg, Kempische steenweg | combi met ID8137 |
| 8356 | WOV | Gent | Engelbert van Arenbergstraat, Land van Waaslaan | Deel van projectzone. Kruispunt ca. 200D€ |  2021-2022 | Onderdeel van heraanleg N70 tussen Antwerpenplein en Alfons Braeckmanlaan |
| 8357 | WOV | Maldegem | A11-E34 Richting Antwerpen, A11-E34 Richting Knokke-Heist, Celieplas | Binnen reguliere onderhouds- kredieten | 2018 (is uitgevoerd) | Sluiten kruispunt |
| 8359 | WOV | Merelbeke | Guldensporenlaan, Heidestraat, R4 Buitenring | Deel van projectzone. 500D€ | 2020 | Verlenging linksafslagstrook. Onderdeel van herbouwen Bergwijkbrug. |
| 8370 | WA | Antwerpen | Binnensingel, Luitenant Lippenslaan, Noordersingel, Plantin en Moretuslei, Singel | 4100 K€ | 2019 | Heraanleg |
| 8386 | WOV | Gent | John Kennedylaan, Smishoekstraat | Project De Werkvennootschap | 2025 | project De Werkvennootschap |
| 8387 | WA | Brasschaat | Bredabaan, Essensteenweg, Sint Jobsesteenweg | 500 K€ | 2019  | Heraanleg kruispunt |
| 8394 | WL | Genk | Westerring |  |   | Er werden geen effectieve maatregelen gedetecteerd in de analysefase. |
| 8396 | WA | Puurs | Dendermondsesteenweg, N16 Richting Mechelen, N16 Richting Sint-Niklaas, N17 Richting Dendermonde, N17 Richting Puurs | Vervolgstudie is voorzien op 2019 (150), werken zullen later voorzien worden.  |
| 8398 | WA | Aartselaar | Boomsesteenweg | 30000 K€ | 2021 | Tunnels |
| 8400 | WOV | Wetteren | Oosterzelesteenweg | Timing en uitvoering afhankelijk van projectontwikkelaar  | Heraanleg kruispunt en ontsluiting winkelcomplex in samenwerking met projectbeheerder.  |
| 8405 | WA | Antwerpen | A12 Richting Brussel (Terbekehofdreef) | 30000 K€ | 2021 | Tunnels |
| 8408 | WVB | Drogenbos | R0-A7 Binnenring Oprit 18 (Ruisbroek), R0 Binnenring | Nog niet bekend |  2019 | Studie aanpassing lichtenregeling lopende |
| 8409 | WVB | Asse | R0 Binnenring, R0 Binnenring Uitrit 10 (Asse) (weefzone Zellik) | Herinrichting R0 door De Werkvennootschap |
| 8410 | WVB | Affligem | A10-E40 Richting Oostende | 70.000 € |  2018 | Aanpassing verkeerslichtenregeling conform actieplan |
| 8411 | WVB | Zaventem | R0 Buitenring | Herinrichting R0 door De Werkvennootschap |
| 8413 | WVB | Kraainem | R0 Binnenring (invoegstrook E40 op R0 binnenring) | Herinrichting R0 door De Werkvennootschap |
| 8414 | WVB | Zaventem | R0 Buitenring (net voorbij afrit 3) | Herinrichting R0 door De Werkvennootschap |
| 8418 | WVB | Dilbeek | A10-E40 Richting Brussel (weefzone tussen nevenbedrijf en aansluiting R0) | Binnen reguliere budgetten AWV | 2017 | Aanpassen signalisatie |
| 8425 | WVB | Grimbergen | R0 Binnenring | Herinrichting R0 door De Werkvennootschap |
| 8426 | WWV | Middelkerke | Spermaliestraat | Afwachten resultaten quick win |
| 8430 | WA | Antwerpen | Bredabaan | Budget afhankelijk van resultaat studie | 2019 | Studie om keerlus veiliger te maken start in 2019. |
| 8431 | WVB | Grimbergen | R0 Binnenring Oprit A12, R0 Rotonde - Verkeerswisselaar A12 | Nog af te spreken met De Lijn |