**Bijlage 2. Overzicht gevaarlijke punten in stad Antwerpen**

Categorie 1 = uitgevoerd

Categorie 2 = geanalyseerd en quick wins werden bepaald

Categorie 3 = structurele oplossing gekend en wordt uitgewerkt

Categorie 4 = wordt verder onderzocht en geanalyseerd

Categorie 5 = is onderzocht maar voorlopig geen oplossing op korte termijn gevonden

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gemeente | Strnm | Ident8 Kmpt | Huidige stand van zaken | Categorie januari 2019 |
| Antwerpen | Bredabaan, Gildestraat, Groenendaallaan, Ingenieur Menneslaan, Minister Delbekelaan |   | uitgevoerd | 1 |
| Antwerpen | Bisschoppenhoflaan, N120 Antwerpen (N129) - Wijnegem (N112), Raoul Grégoirplein, Schijnpoortweg, Tweemontstraat | N1290002 - 0.00 | onderzocht maar geen quick win gevonden, zal meegenomen worden in ontwerp Oosterweelverbinding | 5 |
| Antwerpen | R1 Buitenring | R0010002 - 8.20 | onderzocht maar voorlopig geen quick win gevonden. Wordt verder gemonitord. | 5 |
| Antwerpen | Boterlaarbaan, Sterckshoflei |   | aanpassing verkeerslichtenregeling in uitvoering | 1 |
| Antwerpen | Noordersingel, Singel, Stenenbrug |   | uitgevoerd | 1 |
| Antwerpen | Elisabethlaan, Grotesteenweg, Mechelsebrug, R1 Binnenring, R1 Buitenring |   | studie loopt, werken voorzien vastlegging 2019 | 3 |
| Antwerpen | Binnensingel, Grotesteenweg, Singel |   | werken zullen uitgevoerd worden eind 2020. Op korte termijn worden de verkeerslichtenregelingen geoptimaliseerd voor de verkeersveiligheid. | 3 |
| Antwerpen | Grotesteenweg, Klauwaardsstraat, Vredestraat |   | uitgevoerd | 1 |
| Antwerpen | Bredabaan, Grotesteenweg, Merksemheidelaan, Ringlaan, Winkelstap |   | aanpassing verkeerslichtenregeling  | 1 |
| Antwerpen | Schotensesteenweg, Turnhoutsebaan |   | uitgevoerd | 1 |
| Antwerpen | Justitiestraat, Mechelsesteenweg, Van Breestraat |   | onderzocht maar voorlopig geen quick win gevonden. Wordt verder gemonitord. | 5 |
| Antwerpen | Columbiastraat, Groenendaallaan |   | uitgevoerd | 1 |
| Antwerpen | Camille Huysmanslaan, Jan De Voslei |   | uitgevoerd | 1 |
| Antwerpen | Groenendaallaan, Noorderlaan |   | uitgevoerd | 1 |
| Antwerpen | Emiel Vloorsstraat, Generaal Armstrongweg, Kolonel Silvertopstraat, N148 Antwerpen (R10) - Boom, R2 richting ANTWERPEN, Sint-Bernardsesteenweg |   | aanpassing verkeerslichtenregeling gepland in 2019 | 2 |
| Antwerpen | Groenendaallaan, R1 Binnenring, R1 Buitenring | N1290001 - 2.20, N1290002 - 2.20 | kleine aanpassingen aan markeringen moeten nog uitgevoerd worden. Verdere quick wins niet mogelijk. Wordt structureel aangepakt met aanleg oosterweel. | 2 |
| Antwerpen | Gerard Le Grellelaan, Vogelzanglaan |   | aanpassing verkeerslichtenregeling gepland in 2019 | 2 |
| Antwerpen | Heistraat, Jules Moretuslei, R11a J. Moretuslei (Valkstraat - Vaderlandstraat) |   | aanpassing verkeerslichtenregeling gepland in 2019 | 2 |
| Antwerpen | A12 Richting Bergen Op Zoom (NL), A12 Richting Brussel, Atomiumlaan, Boomsesteenweg | A0120002 - 30.50, A0120002 - 30.60 | aanpassing oversteken | 1 |
| Antwerpen | Binnensingel, Desguinlei, Gerard Le Grellelaan, Karel Oomsstraat |   | aanpassing verkeerslichtenregeling gepland in 2019 | 2 |
| Antwerpen | Groenendaallaan, Winterling |   | uitgevoerd | 1 |
| Antwerpen | Maria-Henriëttalei (Antwerpen), Rubenslei, Van Breestraat, Van Eycklei |   | onderzocht maar voorlopig geen quick win gevonden. Wordt verder gemonitord. | 5 |
| Antwerpen | Bisschoppenhoflaan, Jan Welterslaan |   | onderzocht maar voorlopig geen quick win gevonden. Wordt verder gemonitord. | 5 |
| Antwerpen | R1 Binnenring Berchem | R0010001 - 9.40, R0010001 - 9.50 | onderzocht maar voorlopig geen quick win gevonden. Wordt verder gemonitord. | 5 |
| Antwerpen | Binnensingel, Luitenant Lippenslaan, Noordersingel, Plantin en Moretuslei, Singel |   | Heraanleg zal starten in 2019 | 3 |
| Antwerpen | Dokter Van de Perrelei, Karel De Preterlei, Luitenant Lippenslaan |   | uitgevoerd  | 1 |
| Antwerpen | Gaston Fabrélaan, Heistraat, R11 Richting Hoboken, R11 Richting Wijnegem |   | aanpassen linksafslagstroken kruispunt | 3 |
| Antwerpen | Binnensingel, Desguinlei, Kolonel Silvertopstraat, Singel |   | aanpassen verkeerlichtenregeling | 2 |
| Antwerpen | R001073 - Verbinding R1 - A1 richting Brussel |   | Afschermende constructies zijn geplaatst in 2018. | 1 |
| Antwerpen | R1 Buitenring | R0010002 - 7.00, R0010002 - 7.10 | onderzocht maar geen quick wins gevonden op basis van huidige ongevallengegevens. Zal meegenomen worden in ontwerp Oosterweelverbinding | 5 |
| Antwerpen | R1 Buitenring | R0010002 - 0.20, R0010002 - 0.50, R0010002 - 0.70, R0010002 - 0.90 | onderzocht maar geen quick win gevonden, zal meegenomen worden in ontwerp Oosterweelverbinding | 5 |
| Antwerpen | A12 Richting Brussel (Terbekehofdreef) | A0120002 - 30.60, A0120002 - 30.70 | vervolgstudie voorzien in 2019. Werken voorzien vastlegging 2021. | 2 |
| Antwerpen | R1 Buitenring Borgerhout | R0010002 - 7.40, R0010002 - 7.50 | aanpassing markering en borden gepland in 2019 | 2 |
| Antwerpen | R1 Binnenring | R0010001 - 8.30, R0010001 - 8.40 | onderzocht maar voorlopig geen quick win gevonden. Wordt verder gemonitord. | 5 |
| Antwerpen | R001014 - Verbinding R1 - A12 |   | onderzocht maar voorlopig geen quick win gevonden. Wordt verder gemonitord. | 5 |
| Antwerpen | Waaslandtunnel |   | uitgevoerd | 1 |
| Antwerpen | Bredabaan | kleinebareel | maatregelen voorzien in 2019. Bijkomend onderzoeken of keerslus kan afgesloten worden. | 3 |