BIJLAGE 1 \_ OVERZICHT AANGEPAKTE PUNTEN

Statuscode:

* 1: uitgevoerd
* 2: quickwin bepaald
* 3: structurele oplossing gekend en wordt uitgewerkt
* 5: is onderzocht, maar voorlopig geen oplossing op korte termijn gevonden. Wordt verder geanalyseerd

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gemeente** | **Strnm** | **Ident8\_Kmpt** | **Aangepakt in** | **Categorie huidige status** |
| Roeselare | Hoogleedsesteenweg, R32, R32 Buitenring |  | voor 2018 | 1 |
| Kuurne | Kortrijksestraat, Kuurnsesteenweg, N395a Parallelweg R8 Noord, R8 Buitenring, R8 Buitenring Uitrit 6 (Kuurne) |  | 2018 | 1 |
| Antwerpen | Bredabaan, Gildestraat, Groenendaallaan, Ingenieur Menneslaan, Minister Delbekelaan |  | voor 2018 | 1 |
| Antwerpen | Boterlaarbaan, Sterckshoflei |  | 2018 | 1 |
| Bredene | Brugsesteenweg | N0090002 - 114.90 | voor 2018 | 1 |
| Schoten | Bredabaan, Fortsteenweg, Horstebaan |  | voor 2018 | 1 |
| Brugge | Bevrijdingslaan, Guido Gezellelaan, Gulden-Vlieslaan, Hoefijzerlaan, Pater Damiaanstraat |  | 2018 | 1 |
| Antwerpen | Noordersingel, Singel, Stenenbrug |  | voor 2018 | 1 |
| Brugge | Doornhut, Maalse Steenweg, Vossensteert |  | 2018 | 1 |
| Gent | Dampoortstraat, Dok-Noord, Dok-Zuid, Hagelandkaai, Kasteellaan, Oktrooiplein |  | 2018 | 1 |
| Zonhoven | Beringersteenweg, Heuveneindeweg, N74 Richting Hasselt |  | voor 2018 | 1 |
| Mortsel | Antwerpsestraat, Grotesteenweg, Hendrik Kuijpersstraat, Jozef Hermanslei |  | 2018 | 1 |
| Aalst | Bergweg, Doorsteeklaan, N41 Richting Aalst, N41 Richting Hulst (Nl), Steenweg op Dendermonde | | voor 2018 | 1 |
| Mechelen | Battelsesteenweg, Koningin Astridlaan, Olivetenvest |  | voor 2018 | 1 |
| Aalter | A10-E40 Richting Brussel Uitrit 11, Knokkeweg, N44 Richting Maldegem, Rond Punt, Tieltsesteenweg | N0370001 - 0.00, N0370002 - 0.00, N0370002 - 0.10, N0440001 - 0.00, N0440002 - 0.00 | 2019 | 1 |
| Tielt | Ringlaan, Ruiseleedsesteenweg, Sint-Janstraat |  | voor 2018 | 1 |
| Leuven | Bierbeekstraat, Blijde-Inkomststraat, Geldenaaksevest, Léon Schreursvest, Tiensesteenweg, Tiensestraat, Tiensevest | | 2018 | 1 |
| Gent | Charles de Kerchovelaan, Citadellaan, Normaalschoolstraat, Overpoortstraat |  | voor 2018 | 1 |
| Hasselt | Kempische steenweg, Walenstraat |  | voor 2018 | 1 |
| Gent | Land van Waaslaan, Pilorijnstraat, (Antwerpsesteenweg, Nieuwelaan) |  | 2018 | 1 |
| Antwerpen | Grotesteenweg, Klauwaardsstraat, Vredestraat |  | voor 2018 | 1 |
| Damme | Leopoldsvaart-Oost, Molentje, Vissersstraat |  | voor 2018 | 1 |
| Ardooie | Izegemsestraat, N37 Richting Aalter, Oostlaan, Roeselaarsestraat |  | 2019 | 1 |
| Antwerpen | Bredabaan, Grotesteenweg, Merksemheidelaan, Ringlaan, Winkelstap |  | 2018 | 1 |
| Antwerpen | Schotensesteenweg, Turnhoutsebaan |  | voor 2018 | 1 |
| Brugge | Bevrijdingslaan, N31 Richting Oostkamp (A10), N31 Richting Oostkamp (A10) Uitrit N351, N31 Richting Zeebrugge | N0310001 - 6.00, N0310002 - 6.00, N0310052 - 6.00 | 2018 | 1 |
| Antwerpen | Columbiastraat, Groenendaallaan |  | voor 2018 | 1 |
| Maldegem | A11-E34 Richting Antwerpen, A11-E34 Richting Knokke-Heist, Aardenburgkalseide | N4100002 - 65.30 | 2018 | 1 |
| Kaprijke | A11-E34 Richting Antwerpen, A11-E34 Richting Knokke-Heist, Vaartstraat |  | 2018 | 1 |
| Antwerpen | Camille Huysmanslaan, Jan De Voslei |  | voor 2018 | 1 |
| Gent | Evergemsesteenweg, Eversteinlaan, Industrieweg, Zeeschipstraat |  | 2018 | 1 |
| Zottegem | Buke, Europaweg, N42 Richting Wetteren, Veldweg | N0420001 - 12.06 | 2018 | 1 |
| Alken | Meerdegatstraat, N80 Richting Hasselt |  | voor 2018 | 1 |
| Hasselt | Boerenkrijgsingel, Prins-Bisschopssingel, Sint-Truidersteenweg |  | voor 2018 | 1 |
| Antwerpen | Groenendaallaan, Noorderlaan |  | voor 2018 | 1 |
| Genk | Europalaan, Westerring |  | voor 2018 | 1 |
| Hasselt | Gouverneur Roppesingel, Luikersteenweg, Prins-Bisschopssingel |  | voor 2018 | 1 |
| Hasselt | Trichterheideweg, Universiteitslaan | N7020002 - 1.70 | 2018 | 1 |
| Sint-Niklaas | Raapstraat, Singel |  | 2019 | 1 |
| Boortmeerbeek | Berkenlaan, Leuvensesteenweg, Leuvense steenweg, N26 Richting Leuven, Trianonlaan | | voor 2018 | 1 |
| Lier | Aarschotsesteenweg, Schollebeekstraat |  | voor 2018 | 1 |
| Diepenbeek | Katteweidelaan, Verbindingslaan | N0760002 - 13.10 | voor 2018 | 1 |
| Zonhoven | Beringersteenweg, Donkweg, Stationsstraat, Wijerstraat |  | 2018 | 1 |
| Antwerpen | A12 Richting Bergen Op Zoom (NL), A12 Richting Brussel, Atomiumlaan, Boomsesteenweg | A0120002 - 30.50, A0120002 - 30.60 | 2018 | 1 |
| Deerlijk | A14-E17 Richting Frankrijk Oprit 4, Vichtesteenweg | A0140762 - 17.30 | 2018 | 1 |
| Bree | Hamonterweg, Sportlaan |  | 2018 | 1 |
| Antwerpen | Groenendaallaan, Winterling |  | voor 2018 | 1 |
| Maldegem | A11-E34 Richting Antwerpen, A11-E34 Richting Knokke-Heist, Celieplas | N0490002 - 62.30, N0490002 - 62.50 | 2018 | 1 |
| Schilde | Klein Waterstraat, Turnhoutsebaan |  | voor 2018 | 1 |
| Leuven | Kapucijnenvoer, Koning Boudewijnlaan, Tervuursevest | | 2018 | 1 |
| Brugge | Buiten Kruisvest, Dampoortstraat, Potterierei, R30 Buitenring |  | 2018 | 1 |
| Turnhout | Kempenlaan, Nassaulaan, Steenweg op Antwerpen |  | voor 2018 | 1 |
| Antwerpen | Dokter Van de Perrelei, Karel De Preterlei, Luitenant Lippenslaan |  | 2018 | 1 |
| Wielsbeke | Expresweg, Molenstraat |  | voor 2018 | 1 |
| Gent | Antwerpsesteenweg, Groenstraat, Orchideestraat |  | 2018 | 1 |
| Haaltert | Eigenstraat, N45 Richting Aalst, N45 Richting Brakel, Wildebeekstraat | N0450002 - 4.80 | voor 2018 | 1 |
| Dilbeek | Ninoofsesteenweg, R0 Buitenring Oprit 13 (N8) | N0080002 - 4.10 | 2018 | 1 |
| Antwerpen | R001073 - Verbinding R1 - A1 richting Brussel |  | 2018 | 1 |
| Affligem | A10-E40 Richting Oostende | A0100001 - 14.10, A0100001 - 14.20 | 2018 | 1 |
| Kraainem | R0 Binnenring (invoegstrook E40 op R0 binnenring) | R0000002 - 29.60 | voor 2018 | 1 |
| Dilbeek | A10-E40 Richting Brussel (weefzone tussen nevenbedrijf en aansluiting R0) | A0100002 - 1.80, A0100002 - 2.00 | voor 2018 | 1 |
| Aalter | A10-E40 Richting Oostende | A0100001 - 63.30, A0100001 - 63.40 | voor 2018 | 1 |
| Veurne | A18-E40 Richting Brugge | A0180001 - 10.80 | 2018 | 1 |
| Zaventem | A3-E40 Richting Brussel | A0030002 - 7.60, A0030002 - 7.70 | voor 2018 | 1 |
| Middelkerke | Spermaliestraat | N3250001 - 2.40, N3250002 - 2.40 | 2018 | 1 |
| Tielt | Wakkensesteenweg | N3270001 - 10.80, N3270002 - 10.70, N3270002 - 10.80 | 2018 | 1 |
| Machelen | A1-E19 Richting Brussel | A0010002 - 0.20, A0010002 - 0.30 | voor 2018 | 1 |
| Antwerpen | Waaslandtunnel |  | voor 2018 | 1 |

BIJLAGE 2 \_ STAND VAN ZAKEN IN WEST-VLAANDEREN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gemeente** | **Strnm** | **Ident8\_Kmpt** | **Huidige stand van zaken** | **Categorie huidige status** |
| Roeselare | Hoogleedsesteenweg, R32, R32 Buitenring |  | Uitgevoerd | 1 |
| Kuurne | Kortrijksestraat, Kuurnsesteenweg, N395a Parallelweg R8 Noord, R8 Buitenring, R8 Buitenring Uitrit 6 (Kuurne) |  | Uitgevoerd | 1 |
| Brugge | Baron Ruzettelaan, Buiten Gentpoortvest, Buiten Katelijnevest, Katelijnestraat, R30 Binnenring, R30 Buitenring | R0300001 - 4.70 | aanpassing verkeerslichtenregeling (2019) | 2 |
| Bredene | Brugsesteenweg | N0090002 - 114.90 | Uitgevoerd | 1 |
| Kortrijk | N395b Parallelweg R8 Zuid, R8 Binnenring, R8 Buitenring, Zandbergstraat |  | realisatie R8 | 3 |
| Brugge | Bevrijdingslaan, Guido Gezellelaan, Gulden-Vlieslaan, Hoefijzerlaan, Pater Damiaanstraat |  | Uitgevoerd | 1 |
| Brugge | Generaal Lemanlaan, N337a Verbinding R30 - N337, Nijverheidsstraat |  | Aanpassen markeringen (2019) | 2 |
| Brugge | Doornhut, Maalse Steenweg, Vossensteert |  | Uitgevoerd | 1 |
| De Haan | Brugse Baan, Clemensheulestraat, Duiveketestraat |  | Middengeleiders + aanpassing bushaltes + accentueren fietspaden (2019) | 2 |
| Tielt | Ringlaan, Ruiseleedsesteenweg, Sint-Janstraat |  | Uitgevoerd | 1 |
| Ingelmunster | De Ring, Meulebekestraat, N50 Richting Brugge |  | Structurele aanpassingen | 3 |
| Damme | Leopoldsvaart-Oost, Molentje, Vissersstraat |  | Uitgevoerd | 1 |
| Ardooie | Izegemsestraat, N37 Richting Aalter, Oostlaan, Roeselaarsestraat |  | Uitgevoerd | 1 |
| Brugge | Bevrijdingslaan, N31 Richting Oostkamp (A10), N31 Richting Oostkamp (A10) Uitrit N351, N31 Richting Zeebrugge | N0310001 - 6.00, N0310002 - 6.00, N0310052 - 6.00 | Uitgevoerd | 1 |
| Nieuwpoort | A18-E40 Richting Brugge | A0180001 - 23.90, A0180001 - 24.00 | onderzocht maar voorlopig geen quick win gevonden. Wordt verder gemonitord. | 5 |
| Brugge | Buiten De Kruispoort, Buiten Kazernevest, Buiten Kruisvest, Langestraat, Moerkerkse Steenweg, R30 Buitenring |  | aanpassing verkeerslichtenregeling (2019) | 2 |
| Houthulst | Klerkenstraat, Torhoutstraat |  | aanpassing signalisatie en markeringen (2019) | 2 |
| Deerlijk | A14-E17 Richting Frankrijk Oprit 4, Vichtesteenweg | A0140762 - 17.30 | Uitgevoerd | 1 |
| Brugge | Buiten Kruisvest, Dampoortstraat, Potterierei, R30 Buitenring |  | Uitgevoerd | 1 |
| Wielsbeke | Expresweg, Molenstraat |  | Uitgevoerd | 1 |
| Veurne | A18-E40 Richting Brugge | A0180001 - 10.80 | Uitgevoerd | 1 |
| Middelkerke | Spermaliestraat | N3250001 - 2.40, N3250002 - 2.40 | Uitgevoerd | 1 |
| Tielt | Wakkensesteenweg | N3270001 - 10.80, N3270002 - 10.70, N3270002 - 10.80 | Uitgevoerd | 1 |

BIJLAGE 3 \_ STAND VAN ZAKEN IN OOST-VLAANDEREN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gemeente** | **Strnm** | **Ident8\_Kmpt** | **Huidige stand van zaken** | **Categorie huidige status** |
| Zottegem | Europaweg, N42 Richting Wetteren, Steenweg op Aalst |  | onderzocht maar voorlopig geen quick win gevonden. Wordt verder gemonitord. | 5 |
| Evergem | Jacques Paryslaan, Pastorijstraat, Riemesteenweg |  | tunnel (PPS R4WO) | 3 |
| Gent | Forelstraat, Heernislaan |  | onderzocht maar voorlopig geen quick win gevonden. Wordt verder gemonitord. | 5 |
| Sint-Gillis-Waas | Hogewatergangweg, Kemphoekstraat |  | Markering aanpassen (2019) | 2 |
| Merelbeke | Hundelgemsesteenweg, Sallemeulekouter |  | Plaatsen van trajectcontrole | 2 |
| Sint-Gillis-Waas | Hogewatergangweg, Turkeyenstraat |  | Markering aanpassen (2019) | 2 |
| Gent | Dampoortstraat, Dok-Noord, Dok-Zuid, Hagelandkaai, Kasteellaan, Oktrooiplein |  | Uitgevoerd | 1 |
| Gent | Blaisantvest, Muidelaan, Muidepoort, Neuseplein, Sint-Salvatorstraat, Voormuide |  | Verkennende studie Neuseplein en omgeving lopende | 3 |
| Ninove | Aalstersesteenweg, Expresweg, Kapittelstraat, Koning Boudewijnlaan, Tabakslaan |  | onderzocht maar voorlopig geen quick win gevonden. Wordt verder gemonitord. | 5 |
| Aalst | Bergweg, Doorsteeklaan, N41 Richting Aalst, N41 Richting Hulst (Nl), Steenweg op Dendermonde |  | Uitgevoerd | 1 |
| Evergem | Hoogstraat, Jacques Paryslaan |  | fietsbrug (PPS R4WO) | 3 |
| Assenede | A11-E34 Richting Antwerpen, A11-E34 Richting Knokke-Heist, Stoepestraat |  | aanpassen signalisatie | 2 |
| Eeklo | Boelare, Koning Albertstraat, Markt, Molenstraat |  | Markering aanpassen (2019) | 2 |
| Aalter | A10-E40 Richting Brussel Uitrit 11, Knokkeweg, N44 Richting Maldegem, Rond Punt, Tieltsesteenweg | N0370001 - 0.00, N0370002 - 0.00, N0370002 - 0.10, N0440001 - 0.00, N0440002 - 0.00 | Uitgevoerd | 1 |
| Zelzate | Akker, Pres. J.F. Kennedylaan, R4 Buitenring, Rijkswachtlaan | R0040001 - 0.80 | aanpassing verkeerslichtenregeling (2019) | 2 |
| Gent | Antwerpenplein, Antwerpsesteenweg, Land van Waaslaan | N0700001 - 0.00 | onderzocht maar voorlopig geen quick win gevonden. Wordt verder gemonitord. | 5 |
| Temse | Gewestweg N 16, Hoogkamerstraat, N16 Richting Mechelen, N16 Richting Sint-Niklaas | N0160002 - 26.20 | Aanpassing van de aansluiting van Hoogkamerstraat op N16. | 3 |
| Gent | Charles de Kerchovelaan, Citadellaan, Normaalschoolstraat, Overpoortstraat |  | Uitgevoerd | 1 |
| Gent | Achtenkouterstraat, Antwerpsesteenweg, Hollenaarstraat |  | heraanleg kruispunt. | 3 |
| Kruishoutem | A14-E17 Richting Frankrijk | A0140002 - 29.90, A0140002 - 30.00 | onderzocht maar voorlopig geen quick win gevonden. Wordt verder gemonitord. | 5 |
| Gent | Land van Waaslaan, Pilorijnstraat, (Antwerpsesteenweg, Nieuwelaan) |  | Uitgevoerd | 1 |
| Gent | Charles de Kerchovelaan, Ijzerlaan, Kortrijksepoortstraat, Laurent Delvauxstraat |  | onderzocht maar voorlopig geen quick win gevonden. Wordt verder gemonitord. | 5 |
| Maldegem | A11-E34 Richting Antwerpen, A11-E34 Richting Knokke-Heist, Aardenburgkalseide | N4100002 - 65.30 | Uitgevoerd | 1 |
| Kaprijke | A11-E34 Richting Antwerpen, A11-E34 Richting Knokke-Heist, Vaartstraat |  | Uitgevoerd | 1 |
| Gent | Evergemsesteenweg, Eversteinlaan, Industrieweg, Zeeschipstraat |  | Uitgevoerd | 1 |
| Zottegem | Buke, Europaweg, N42 Richting Wetteren, Veldweg | N0420001 - 12.06 | Uitgevoerd | 1 |
| Denderleeuw | Hoogstraat, N45 Richting Aalst, N45 Richting Brakel | N0450002 - 5.70, N0450002 - 5.80 | aanpassen markeringen en verbeteren zichtbaarheid(zicht) (2019) | 2 |
| Gent | Binnenring-Drongen, Brugsevaart, Industrieweg, R4 Buitenring, Speistraat |  | In kader van heraanleg N9 Brugsevaart | 3 |
| Zottegem | Balegemstraat, Elenestraat, N46 Richting Aalst, Oudenaardse steenweg, Provinciebaan, Steenweg op Aalst | N0460002 - 14.50 | heraanleg kruispunt | 3 |
| Nazareth | Gentsebaan, N35 Richting Gavere (N60), N60 Richting Gent, N60 Richting Valenciennes (Fr), Stationsstraat | N0600002 - 14.30 | onderzocht maar voorlopig geen quick win gevonden. Wordt verder gemonitord. | 5 |
| Gent | Bevrijdingslaan, Brugsesteenweg, Brugsevaart, Hamerstraat, Rooigemlaan |  | mogelijkheid tot aanpassing van verkeerslichtenregeling wordt bekeken | 2 |
| Sint-Niklaas | Raapstraat, Singel |  | Uitgevoerd | 1 |
| Gent | Pantserschipstraat, Wondelgemkaai, Zeeschipstraat |  | heraanleg kruispunt | 3 |
| Gent | Energiestraat, John Kennedylaan, Lange Mate |  | brug (PPS R4WO) | 3 |
| Gent | Engelbert van Arenbergstraat, Land van Waaslaan |  | Heraanleg deel N70 tussen Antwerpenplein en Alfons Braeckmanlaan | 3 |
| Maldegem | A11-E34 Richting Antwerpen, A11-E34 Richting Knokke-Heist, Celieplas | N0490002 - 62.30, N0490002 - 62.50 | Uitgevoerd | 1 |
| Merelbeke | Guldensporenlaan, Heidestraat, R4 Buitenring |  | verlenging linksafslagstrook. Onderdeel van herbouwen Bergwijkbrug. | 3 |
| Ninove | Brakelsesteenweg, Kapittelstraat, Tabakslaan |  | onderzocht maar voorlopig geen quick win gevonden. Wordt verder gemonitord. | 5 |
| Gent | Antwerpsesteenweg, Groenstraat, Orchideestraat |  | Uitgevoerd | 1 |
| Haaltert | Eigenstraat, N45 Richting Aalst, N45 Richting Brakel, Wildebeekstraat | N0450002 - 4.80 | Uitgevoerd | 1 |
| Zelzate | Kanaalstraat, R4 Binnenring, Vredekaai, Westkade |  | Structurele aanpassingen | 3 |
| Gent | John Kennedylaan, Smishoekstraat |  | Structurele aanpassingen | 3 |
| Wetteren | Oosterzelesteenweg | N0420001 - 0.10, N0420002 - 0.10 | Heraanleg in kader van winkelcomplex | 3 |
| Gent | Eedverbondkaai, Holdaal, Ijzerlaan |  | onderzocht maar voorlopig geen quick win gevonden. Wordt verder gemonitord. | 5 |
| Aalter | A10-E40 Richting Oostende | A0100001 - 63.30, A0100001 - 63.40 | Uitgevoerd | 1 |
| Laarne | A14-E17 Richting Frankrijk | A0140002 - 64.20 | onderzocht maar voorlopig geen quick win gevonden. Wordt verder gemonitord. | 5 |

BIJLAGE 4 \_ STAND VAN ZAKEN IN VLAAMS-BRABANT

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gemeente** | **Strnm** | **Ident8\_Kmpt** | **Huidige stand van zaken** | **Categorie huidige status** |
| Steenokkerzeel | Haachtsesteenweg, Tervuursesteenweg |  | fietsoversteekplaats in bypass aanpassen + fietspad omleggen langsheen de gewestweg | 2 |
| Zaventem | R0 Buitenring, R0 Buitenring Oprit A3 Liège | R0000001 - 30.10, R0000001 - 30.20, R0001871 - 30.20 | onderzocht maar voorlopig geen quick win gevonden. Wordt verder gemonitord. | 5 |
| Kampenhout | Haachtsesteenweg, Kerkstraat, Tiendeschuurstraat |  | aanpassen markeringen (2019) | 2 |
| Aarschot | Gijmelsesteenweg, Langdorpsesteenweg |  | verbeteren zichtbaarheid + oversteek aanpassen + geleiding fietsers + hermarkeren (2019) | 2 |
| Zaventem | R0 Buitenring (thv afrit 4) | R0000001 - 31.30, R0000001 - 31.40 | Herinrichting R0 door de Werkvennootschap | 3 |
| Hoeilaart | Leopold II laan, R0 Binnenring Uitrit N275, Terhulpsesteenweg |  | Herinrichting R0 door de Werkvennootschap | 3 |
| Sint-Pieters-Leeuw | Albert Van Cotthemstraat, Bergensesteenweg, Eugène Ghijsstraat (N6) |  | Markering aanpassen (2019) | 2 |
| Zaventem | Leuvensesteenweg, Woluwedal | R0220002 - 11.50 | Nieuw ontwerp kruispunt | 3 |
| Oud-Heverlee | Naamsesteenweg, Weertsedreef |  | onderzocht maar voorlopig geen quick win gevonden. Wordt verder gemonitord. | 5 |
| Lennik | Assesteenweg, N285 Asse (N9) - Edingen - Hoves (Silly), Ninoofsesteenweg |  | onderzocht maar voorlopig geen quick win gevonden. Wordt verder gemonitord. | 5 |
| Leuven | Bierbeekstraat, Blijde-Inkomststraat, Geldenaaksevest, Léon Schreursvest, Tiensesteenweg, Tiensestraat, Tiensevest |  | Uitgevoerd | 1 |
| Tienen | Groot Overlaar, Westelijke Ring, Zuidelijke Ring |  | onderzocht maar voorlopig geen quick win gevonden. Wordt verder gemonitord. | 5 |
| Bierbeek | Pellenbergstraat, Stationsstraat, Tiensesteenweg |  | aanpassing verkeerslichtenregeling (2019) | 2 |
| Meise | A12 Richting Antwerpen, A12 Richting Brussel, Kerkhofstraat | A0120001 - 12.40 | Volledige herinrichting van kruispunt | 3 |
| Dilbeek | E. Eylenboschstraat, Ninoofsesteenweg, Wijngaardstraat |  | onderzocht maar voorlopig geen quick win gevonden. Wordt verder gemonitord. | 5 |
| Boortmeerbeek | Berkenlaan, Leuvensesteenweg, Leuvense steenweg, N26 Richting Leuven, Trianonlaan |  | Uitgevoerd | 1 |
| Vilvoorde | Rubensstraat, Vlierkensstraat |  | aanpassing verkeerslichtenregeling (2019) | 2 |
| Leuven | Kapucijnenvoer, Koning Boudewijnlaan, Tervuursevest |  | Uitgevoerd | 1 |
| Halle | A8-E429 Richting Brussel, A8-E429 Richting Lille (Fr), N203a Verbinding A7 - A8 te Halle, Nijvelsesteenweg |  | onderzocht maar voorlopig geen quick win gevonden. Wordt verder gemonitord. | 5 |
| Dilbeek | Ninoofsesteenweg, R0 Buitenring Oprit 13 (N8) | N0080002 - 4.10 | Uitgevoerd | 1 |
| Drogenbos | R0-A7 Binnenring Oprit 18 (Ruisbroek), R0 Binnenring | A0070362 - 58.60, R0000002 - 58.70 | Structurele aanpassingen | 3 |
| Asse | R0 Binnenring, R0 Binnenring Uitrit 10 (Asse) (weefzone Zellik) | R0000002 - 48.00, R0000002 - 48.10, R0003122 - 48.00 | aanpassing signalisatie (2019) | 2 |
| Affligem | A10-E40 Richting Oostende | A0100001 - 14.10, A0100001 - 14.20 | Uitgevoerd | 1 |
| Zaventem | R0 Buitenring | R0000001 - 31.50 | Herinrichting R0 door De Werkvennootschap | 3 |
| Affligem | A10-E40 Richting Brussel, A10-E40 Richting Brussel Uitrit 19A | A0100002 - 11.90, A0100521 - 11.90 | aanpassing verkeerslichtenregeling (2019) | 2 |
| Kraainem | R0 Binnenring (invoegstrook E40 op R0 binnenring) | R0000002 - 29.60 | Uitgevoerd | 1 |
| Zaventem | R0 Buitenring (net voorbij afrit 3) | R0000001 - 31.10, R0000001 - 31.20 | bord verplaatsen + splitsingsbaken plaatsen + rechts bord op portiek aanpassen + naderingsmarkeringen naar 150m verlengen (2019) | 2 |
| Meise | A12 Richting Brussel | A0120002 - 5.00, A0120002 - 5.10 | borden slipgevaar plaatsen (2019) | 2 |
| Dilbeek | A10-E40 Richting Brussel (weefzone tussen nevenbedrijf en aansluiting R0) | A0100002 - 1.80, A0100002 - 2.00 | Uitgevoerd | 1 |
| Zaventem | A3-E40 Richting Brussel | A0030002 - 7.60, A0030002 - 7.70 | Uitgevoerd | 1 |
| Grimbergen | R0 Binnenring | R0000002 - 42.90, R0000002 - 43.00 | Herinrichting R0 door De Werkvennootschap | 3 |
| Machelen | A1-E19 Richting Brussel | A0010002 - 0.20, A0010002 - 0.30 | Uitgevoerd | 1 |
| Grimbergen | R0 Binnenring Oprit A12, R0 Rotonde - Verkeerswisselaar A12 | R0002681 - 43.80, R0002691 - 0.10, R0002692 - 0.10, R0002692 - 0.20 | Structurele aanpassingen | 3 |

BIJLAGE 5 \_ STAND VAN ZAKEN IN LIMBURG

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gemeente** | **Strnm** | **Ident8\_Kmpt** | **Huidige stand van zaken** | **Categorie huidige status** |
| Hasselt | Gouverneur Verwilghensingel, Hendrik van Veldekesingel, Herkenrodesingel, Kempische steenweg | R0710002 - 0.80 | Kruispunt wordt herbekeken samen met verhoging brug over Albertkanaal door de Vlaamse Waterweg | 3 |
| Maasmechelen | Dokter Haubenlaan, Joseph Smeetslaan, Rijksweg |  | onderzocht maar voorlopig geen quick win gevonden. Wordt verder gemonitord. | 5 |
| Meeuwen-Gruitrode | Genitsstraat, Genkerbaan, Hoogstraat, Kruisstraat |  | onderzocht maar voorlopig geen quick win gevonden. Wordt verder gemonitord. | 5 |
| Heusden-Zolder | Bieststraat, Meylandtlaan, O.L. Vrouwstraat |  | onderzocht maar voorlopig geen quick win gevonden. Wordt verder gemonitord. | 5 |
| Maasmechelen | Rijksweg, Ringlaan, Rodenbachstraat |  | onderzocht maar voorlopig geen quick win gevonden. Wordt verder gemonitord. | 5 |
| Genk | A2-E314 Richting Leuven | A0020001 - 14.60, A0020001 - 14.70 | onderzocht maar voorlopig geen quick win gevonden. Wordt verder gemonitord. | 5 |
| Zonhoven | Beringersteenweg, Heuveneindeweg, N74 Richting Hasselt |  | Uitgevoerd | 1 |
| Genk | Achterstraat, Hoevenzavellaan, Risstraat |  | onderzocht maar voorlopig geen quick win gevonden. Wordt verder gemonitord. | 5 |
| Lommel | Buitensingel, N71 Richting Geel, N71 Richting Hamont - Maarheeze (Nl), N746 Leopoldsburg (N73) - Luyksgestel (Nl), Stationsstraat |  | Ongelijkvloerse kruising R71 Stationsstraat | 3 |
| Hasselt | de Geloesplein, Gouverneur Roppesingel, Kliniekstraat, Prins-Bisschopssingel |  | aanpassing verkeerslichtenregeling (2019) | 2 |
| Hasselt | Hendrik van Veldekesingel, Herkenrodesingel, Kuringersteenweg |  | onderzocht maar voorlopig geen quick win gevonden. Wordt verder gemonitord. | 5 |
| Genk | Evence Coppéelaan, Westerring | N7790002 - 23.40 | onderzocht maar voorlopig geen quick win gevonden. Wordt verder gemonitord. | 5 |
| Genk | Fletersdel, Oosterring |  | aanpassing verkeerslichtenregeling (2019) | 2 |
| Hasselt | Kempische steenweg, Walenstraat |  | Uitgevoerd | 1 |
| Diepenbeek | Grendelbaan, Nieuwstraat, Verbindingslaan | N0760002 - 13.60 | Aanpassing naar Hollands complex | 3 |
| Lummen | Blanklaarstraat, Grote Baan, Meldertsebaan |  | Aanleg rotonde | 3 |
| Genk | Camerlo, Oosterring |  | onderzocht maar voorlopig geen quick win gevonden. Wordt verder gemonitord. | 5 |
| Hechtel-Eksel | Hasseltsebaan, Heikantdreef, N74 Richting Eindhoven (Nl), N74 Richting Hasselt |  | onderzocht maar voorlopig geen quick win gevonden. Wordt verder gemonitord. | 5 |
| Alken | Meerdegatstraat, N80 Richting Hasselt |  | Uitgevoerd | 1 |
| Hasselt | Boerenkrijgsingel, Prins-Bisschopssingel, Sint-Truidersteenweg |  | Uitgevoerd | 1 |
| Genk | Europalaan, Westerring |  | Uitgevoerd | 1 |
| Bree | Maalbosstraat, Rode Kruislaan | N0730002 - 14.10 | onderzocht maar voorlopig geen quick win gevonden. Wordt verder gemonitord. | 5 |
| Hasselt | Gouverneur Roppesingel, Luikersteenweg, Prins-Bisschopssingel |  | Uitgevoerd | 1 |
| Hasselt | Trichterheideweg, Universiteitslaan | N7020002 - 1.70 | Uitgevoerd | 1 |
| Diepenbeek | Katteweidelaan, Verbindingslaan | N0760002 - 13.10 | Uitgevoerd | 1 |
| Zonhoven | Beringersteenweg, Donkweg, Stationsstraat, Wijerstraat |  | Uitgevoerd | 1 |
| Bree | Hamonterweg, Sportlaan |  | Uitgevoerd | 1 |
| Hasselt | Genkersteenweg, Kempische steenweg |  | Kruispunt wordt herbekeken samen met verhoging brug over Albertkanaal door de Vlaamse Waterweg | 3 |
| Hasselt | Gouverneur Roppesingel, Kroonwinningstraat |  | aanpassing verkeerslichtenregeling (2019) | 2 |
| Hasselt | Diepenbekerweg, Gouverneur Roppesingel, Gouverneur Verwilghensingel |  | onderzocht maar voorlopig geen quick win gevonden. Wordt verder gemonitord. | 5 |
| Beringen | Koolmijnlaan, Laardijkstraat, Twaalf Meilaan |  | onderzocht maar voorlopig geen quick win gevonden. Wordt verder gemonitord. | 5 |
| Zonhoven | A2-E314 Richting Heerlen (Nl) Oprit 29, A2-E314 Richting Heerlen (Nl) Oprit 30, N715 Zonhoven - Lommel (N74), N74 Richting Eindhoven (Nl), N74 Richting Hasselt | N0740001 - 9.00, N0740002 - 9.00 | onderzocht maar voorlopig geen quick win gevonden. Wordt verder gemonitord. | 5 |
| Leopoldsburg | Jacoletstraat, Koning Albert I-plein, Koningsstraat, Leonardstraat, Maarschalk Fochstraat, Stationsstraat | N0730002 - 39.20 | onderzocht maar voorlopig geen quick win gevonden. Wordt verder gemonitord. | 5 |
| Genk | Westerring |  | onderzocht maar voorlopig geen quick win gevonden. Wordt verder gemonitord. | 5 |