Projectfiche: Tramlijn Melsele – centrum Beveren

juni 2015

- Omschrijving:

De heraanleg van de N70 staat op het programma van AWV Oost-Vlaanderen. Bij het ontwerp wordt rekening gehouden met de mogelijke aanleg van een tram. Het is onduidelijk hoe zowel de weg als de tramuitbreiding gerealiseerd wordt ter hoogte van het treinspoor dat instaat voor de ontsluiting van de haven op linkeroever.

Vervolgens dient op oordeelkundige wijze P&R voorzieningen worden gerealiseerd.

Het mobiliteitsplan van de gemeente Beveren houdt rekening met deze verwezenlijking. Voorafgaand zal naar alle waarschijnlijkheid een project-MER moeten opgemaakt worden.

- Kostprijs en financiring

  - Raming totale kostprijs:

er werd gebruik gemaakt van de ramingsystematiek BAM 26/02/2009

  - type 1: vrije tram- en busbedding

  - type 2: vrije trambedding

  - type 3: sporen in de rijbaan

De tramuitbreiding wordt geraamd met een vrije tram- en busbedding (type 1)

tracélengte 7 km

- deel weg	7 x 6.185.000 € = 43.295.000 €

- P+R	600.000 €

- btw 21%	9.217.950 €

- subtotaal	53.112.950 €

- deel tram	7 x 7.100.000 € = 49.700.000 €

- één eindhalte + dienstlokaal	675.000 €

totaal	103.487.950 €

bijkomende kosten:

- studiekosten 5%	zonder btw = 4.713.500 €

zoals beslist op ambtelijke stuurgroep 15% vermelden van het totaal + 5% studiekosten voor verrekeningen, prijsaanpassingen, onvoorziene kosten, … 	= 14.140.500 €

Algemeen totaal:	122.341.950 €

Opgelet

In deze raming is geen rekening gehouden met de volgende kunstwerken t.h.v. het treinspoor voor de ontsluiting van de haven linkeroever:

- brug voor het wegverkeer over het treinspoor

- tunnel voor de tramuitbreiding onder het treinspoor

  - Opsplitsing kostprijs:

wel meegenomen in de raming:

- budgetten voor studiekosten 5%, vergoedingen van project-gerelateerde kosten 4,5%, grond- en andere onderzoeken, topografische opmetingen, en dergelijke, zijn niet in de tabel vervat, maar horen bij de studieopdracht.

- inzake de kosten voor grondverwervingen/onteigeningen, en de kosten voor verplaatsingen van nutsleidingen (deze welke niet ten laste van de nutsbedrijven zelf kunnen worden gelegd), zijn volgende voorzieningen in de ramingen opgenomen :

- grondinnames/onteigeningen: begroot in globo op 2 % van de investeringsraming

- kosten voor de verplaatsingen van nutsleidingen : begroot in globo op 1 % van de investeringsraming (tenzij een meer gedetailleerde ramingskost reeds voorhanden is)

- kosten voor bodemsanering: uit ervaring van reeds uitgevoerde projecten, blijkt dat de gekende verontreiniging kan worden begroot op 1,5 % van het geraamd investeringsbedrag. Deze 1,5% kosten voor gekende bodemsanering wordt reeds in de projectramingen opgenomen.

niet meegenomen in de raming:

- milderende maatregelen, ... .*

  - Kosten verbonden aan nieuwe infrastructuur: exploitatie, onderhoud, ...

- zie projectfiche aankoop trams

- i.f.v. het aangepast het exploitatiemodel (tram & bus) dat rekening houdt met de noodzakelijke capaciteit van de te verwachten verplaatsingspatronen op het moment van het in gebruik nemen van de nieuwe infrastructuur

- het in exploitatie nemen van deze nieuwe infrastructuur hangt af van het resultaat van de MKBA die bepalend is voor de prioritisering van de projecten

  - Wat is financieringswijze

- looptijd (DBFM)overeenkomst [gedurende hoeveel jaar moeten beschikbaarheidvergoedingen worden betaald] nog te bepalen

- type PPS: participatieve PPS naar het voorbeeld van BRABO I

- beschikbaarheidvergoeding: nog te bepalen

- Projectmanagement

  - Projecteigenaar *

    - De Lijn entiteit Antwerpen op basis van een samenwerkingsovereenkomst met besturen 
(zie 3.3)

  - Verantwoordelijke deelprojecten

- De Lijn Oost-Vlaanderen & De Lijn Antwerpen

- AWV – Oost-Vlaanderen

  - Andere betrokkenen (vb. Aquafin, Infrabel, ...)

- AWV – Oost-Vlaanderen

- gemeenten Zwijndrecht & Beveren

- nutsmaatschappijen, omvang te bepalen na verder onderzoek

- Timing

  - Start en einde der werken (eventueel per deelproject)

- [later te bepalen]

  - Processtappen (eventueel per deelproject)

- Het tramproject Beveren moet afgestemd worden op de herinrichting van de N70 in Beveren. Het agentschap Wegen en Verkeer gaat na hoe op korte termijn de studie voor het herinrichten van deze gewestweg heropgestart kan worden. Aansluitend kan de Lijn dit tramproject in overleg met AWV aanvatten.

      - publicatie studiebestek	nog te bepalen

      - toewijzing studiebestek	nog te bepalen

      - conceptfase	nog te bepalen

      - verdere stappen zijn indicatief

      - ontwerpend onderzoek & indienen startnota RMC	nog te bepalen

      - opmaak projectnota	nog te bepalen

      - project MER	nog te bepalen

      - samenstellen dossier DBFM of voor kapitaalsubsidie 	nog te bepalen

      - verwerven bouwtoelating voor referentie ontwerp, marktverkenning & toewijzen aan opdrachtnemer

nog te bepalen

- start der werken	procesverloop +/- 60 maanden na publicatie studiebestek

- in gebruik 	nog te bepalen

  - Koppeling aan andere projecten

- doortochtvernieuwing Beveren – AWV Oost-Vlaanderen

- doortochtvernieuwing Melsele – AWV Oost-Vlaanderen

  - ongelijkvloerse kruising treinspoor ontsluiting haven linkeroever 
(tram in tunnel + verkeer over brug)

- Risicomanagement

- De realisaties van traminfrastructuur worden steeds in overleg met MOW en/of de locale overheden volgens gestandaardiseerde procedures uitgevoerd

- "Bij de opmaak van het bestek maakt De Lijn een taken- en risicoallocatiematrix op, teneinde de taken en risico's afdoende in kaart te brengen en adequaat te alloceren in het bestek. Voor pps-projecten vertrekt De Lijn daarbij van de modelmatrix van het PPS-Kenniscentrum en past dit aan waar dit in het licht van de projectspecifieke risico's aangewezen is.
Bovendien vraagt De Lijn aan de geselecteerde kandidaten om zelf een zgn. risicokwantificatietabel (zoals opgenomen in de gunningsleidraad) in te vullen. Op die manier wordt de kandidaat gedwongen om na te denken over de risico's die met het project gepaard gaan en om de gepaste risicobeheersingsmaatregelen te voorzien. De kwaliteit van de aanpak van de risicobeheersing wordt in rekening genomen in de rangschikking van de offertes (gunningscriterium). Aldus is er een incentive voor de kandidaten om ernstig en tijdig over de risico's en de beheersingsmaatregelen na te denken."

# Footnotes

Wat volgt is een tijdinschatting in de veronderstelling dat het project nu wordt opgestart.

minimale processtappen: Plan MER, GRUP, onteigeningen, project-MER, stedenbouwkundige vergunningen, bestek, aanbesteding, werken.