hilde crevits

vlaams minister van openbare werken, energie, leefmilieu en natuur

__________________________________________________________________________________

antwoord

op vraag nr. 486 van 11 juni 2007

van jaak gabriels

__________________________________________________________________________________

- Op woensdag 6 juni waren 15 medewerkers van het Agentschap voor Natuur en Bos actief in de manuele bestrijding van de eikenprocessierups. Bij het opstellen van een stand van zaken op 6 juni stelde het Agentschap voor Natuur en Bos dat het in de maand juni en een deel van de maand juli dagelijks circa 24 VTE in zou zetten voor het branden van de processierupsen. Dit zou gebeuren in drie ploegen en twee shiften, ondersteund door leden van de plaatselijke terreinbeherende verenigingen. De uitvoering van de curatieve bestrijdingsactie van het Agentschap nam een aanvang in week 22 met twee ploegen van telkens een 6-tal groenarbeiders. Vanaf week 23 werd het aantal ploegen verdubbeld. Er werd alle dagen van 7 tot 17 uur bestreden. Gedurende de gehele bestrijdingscampagne werden in totaal door medewerkers van het Agentschap voor Natuur en Bos ruim 2 500 manuren gepresteerd en werden er circa 100 flessen propaan verbruikt. Langs 65 km bosranden, boswegen en fietspaden werden processierupsen uit bijna 7.000 eiken verwijderd.

- Voor het Agentschap Natuur en Bos werden zowel de planning als de aansturing van de bestrijdingswerken gecoördineerd vanuit de houtvesterij Bree. Om afstanden en risico’s op contact met brandharen zo beperkt mogelijk te houden werden voertuigen en materialen gestald bij de lokalen die Natuurpunt Bree ter beschikking stelde in de Mariahofstraat. Hier werd ook een mobiele douche-eenheid geïnstalleerd waar de medewerkers direct terecht konden.

- De ploeg van Natuurpunt heeft vanaf 11 juni ondersteuning geboden. Natuurpunt stelde vanaf dan een ploeg van drie professionele medewerkers ter beschikking die ingeschakeld werd in het bestrijdingsschema van het Agentschap voor Natuur en Bos. Er werden via het Limburgs Ruraal Steunpunt eveneens een aantal landbouwers ingeschakeld.

- Het antwoord is gelijkluidend als dat op deelvraag 2.

- Het antwoord op deze vraag zal later worden beantwoord.

- Het antwoord op deze vraag zal later worden beantwoord.

- Het doel van de bestrijding was om zo snel mogelijk zo veel mogelijk hinder weg te nemen rond bewoning, weilanden met dieren, hooilanden en toeristische infrastructuren in de natuurgebieden. Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft geen hoogtewerkers ingezet om reden van de beperkte bruikbaarheid gelet op de aard van de terreinen waar het Agentschap opereerde en omdat ze het rendement niet konden verhogen. Een aanvullend antwoord volgt.

- Het Agentschap voor Natuur en Bos was altijd aanwezig op de coördinatievergaderingen onder leiding van de arrondissementscommissaris of de gouverneur bij hoofde van de provinciaal directeur en/of de plaatselijke houtvester. Ook op de coördinatievergadering van de Minister van Binnenlandse Zaken met de brandweercommandanten en de burgemeester was het Agentschap voor Natuur en Bos vertegenwoordigd door de provinciaal directeur van het Agentschap.

- Momenteel voert het Agentschap voor Natuur en Bos in samenwerking met de provincie een aantal monitoringactiviteiten uit die moeten verduidelijken of de preventieve acties effectief waren en of de plaag in omvang afneemt. Op basis van deze resultaten zal in oktober het actieplan worden geëvalueerd en al dan niet bijgestuurd.

- Ik ben als bevoegde minister aangesteld op 28 juni 2007. Ik ben dus niet gaan kijken.

- Bovenop de vergoedingen en toelagen, waarop de medewerkers van het Agentschap voor Natuur en Bos volgens het Vlaamse personeelsstatuut aanspraak kunnen maken, zoals een toelage voor gevaarlijk en ongezond werk, zijn geen extra vergoedingen voorzien. De medewerkers werden bij hevige allergische reacties ontheven van het bestrijdingswerk en ze werden onderzocht door de huisdokter.

- Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft in nauw overleg met de preventieadviseur van de Gemeenschappelijke Dienst Preventie en Bescherming van het Departement Bestuurszaken en de arbeidsgeneesheer een hygiënisch plan uitgewerkt. Er werden voorzieningen getroffen voor collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen en de gebruikte beschermingsmiddelen waren van een hoge kwaliteit en draagbaarheid.