# hilde crevits

# vlaams minister van openbare werken, energie, leefmilieu natuur

antwoord

op vraag nr. 132 van 14

van laurence libert

- Niet enkel de brug (B65), maar ook de wegenis voor de ontsluiting van het industriegebied Zolder-Lummen is gerealiseerd en werd officieel in gebruik genomen op 14 december 2007. De voormalige parkings zijn opgebroken en worden niet terug in gebruik genomen. De zone is ingenomen door de op- en afrit en is opgenomen in het project als boscompensatie.

- Op basis van de huidige stand van zaken is dit nog steeds het geval.

- a)	Waterbufferbekkens en infiltratiesloten: reeds grotendeels aangelegd bij de realisatie van

complex 26bis.  De rest volgt gedurende de uitvoering van het complex zelf (periode 2008-

2012).

  - Ecobuizen voor ontsnippering: uitvoering volgt gedurende de uitvoering van het complex zelf

(periode 2008-2012)

  - Geluidswerende schermen: uitvoering afhankelijk van nog uit te voeren detailstudie.

- De voorziene raming van 40 miljoen euro wordt gehandhaafd.

- Ontsluiting industrie bedrag: 3.300.000 euro.

- Verkeerswisselaar bedrag: ca 40 miljoen euro verdeeld over 3 deelfasen, uit te voeren en te programmeren in verschillende jaren (2008, 2009, 2010, 2011);

- Ecologische aspecten zijn hierin inbegrepen.  De bufferbekkens en bezinkingsgrachten maken deel uit van de grondwerken, en hun kosten zijn moeilijk apart in te schatten.  Voor de ontsnipperingsbuizen wordt de aanlegkost op ca 250.000 euro geraamd.

6.	Het ontwerp van het totaal project voor de verkeerswisselaar is opgesteld door het eigen Agentschap Wegen en Verkeer, hierin bijgestaan door de afdeling Betonstructuren voor het opmaken van de ontwerpen van de kunstwerken. Het Agentschap Wegen en Verkeer volgt ook de uitvoering van het project op. Intussen is wel een landschapsstudie extern uitgevoerd voor een bedrag van 70.000 euro, dit conform de wens van de Vlaamse Bouwmeester. Ook zijn aan een gespecialiseerd bureau enkele computersimulaties opgedragen voor een bedrag van ca. 10.000 euro.

De totaalkost van communicatie rond het project Lummen bedraagt op dit ogenblik 44.000 euro.

Momenteel is de eerste fase van het project, de ontsluiting van het industriegebied via complex

26bis, gerealiseerd voor een bedrag van 3.300.000 euro.