# hilde crevits

# vlaams minister van mobiliteit en openbare werken

antwoord

op vraag nr. 106 van 10

van an michiels

1.	a)	De studieopdracht voor het onderzoek naar het sluipverkeer en haalbaarheid van alternatieven voor de BOB op de N8 tussen Dilbeek en Ninove is nog lopende. Deze studie zou in 2010 opgeleverd moeten worden. De omliggende gemeenten worden tijdens de loop van de studie betrokken tijdens stuurgroep- en werkgroepvergaderingen, waar deze hun opmerkingen kunnen formuleren.

b) 	In deze studie van het sluipverkeer werden een aantal scenario’s weerhouden voor de inrichting van de N8, waaronder deze met een dubbele busbaan. De (toekomstige) inrichting van de N8 zal namelijk een invloed hebben op de verkeersafwikkeling op de gewestweg, en bijgevolg ook op de hoeveelheid sluipverkeer.

Een definitieve inrichting werd echter nog niet gekozen gezien het open houden van de verschil-lende mogelijkheden noodzakelijk is om tot de beste oplossing te komen zowel op het vlak van verkeersafwikkeling op de N8 als op het vlak van sluipverkeer.

2.	Vlaams-Brabant

| TV3V | Beschrijving | Fase | Timing | Inhoud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | N8xN285 Eizeringen (Lennik) | Ontwerp | Aanbesteding: gepland februari 2010 Uitvoering: 2de helft 2010 | - Heraanleg kruipunt - Aanleg fietspaden - Heraanleg voetpaden - Aanleg middenberm - Aanleg gescheiden riolering |
| 2027 | N8xKleemstraat (Lennik) | Uitgevoerd | Definitieve oplevering: december 2009 |  |
| 2041 | N8xSchapenstraat (Lennik / Dilbeek) | Kruispuntherinrichting wordt onderzocht binnen studie N8. |
| 2069 | N8xBodegemstraat (Dilbeek) | Kruispuntherinrichting wordt onderzocht binnen studie N8. |
| 2079 | N8xR0 (ring) (Dilbeek) | Kruispuntherinrichting wordt onderzocht binnen studie N8. |
| 2141 | N8xWijngaardstraat (Dilbeek) | Voorontwerp is klaar maar definitieve beslissingen worden pas genomen na afronding studie N8. |
| 2138 – 2140 | N8xOmer De Vindtslaan / N8xTenzuivenen Tomberg (Roosdaal) | Ontwerp | Aanbesteding: gepland juni 2010 Uitvoering: eind 2010 - begin 2011 | - Heraanleg van 2 kruispunten - Aanleg ovonde / keerpunt - Aanleg van fietspaden - Heraanleg van voetpaden - Aanleg van middenberm - Aanleg gescheiden riolering |

Oost-Vlaanderen

| Beschrijving | Fase | Timing | Inhoud |
| --- | --- | --- | --- |
| N8xRoesbeke/Eggerstraat (Ninove) | Goedgekeurd op PAC Opmaak van onteigeningsplannen | Uitvoering: gepland 2012 | Heraanleg kruispunten |
| N8xN255 (Ninove) | In uitvoering | / | Heraanleg kruispunt |
| N8xN28 (Ninove) | Voorontwerp goedgekeurd op PCV Opmaak ontwerp | Uitvoering: gepland 2012 | Heraanleg kruispunt en aanleg riolering |
| N8xN405 (Ninove) | Aanbesteding | Aanbesteding: gepland 2010 Uitvoering: Gepland na bouwverlof 2010 | / |

3	a)	Betreffende de onteigeningen voor de verwezenlijking van het project TV3V 2138-2140 in Roosdaal werd in samenwerking met de gemeente Roosdaal op 19 maart 2009 een infoverga-dering gehouden voor de eigenaars wiens woning onteigend zal worden. Op 31 maart 2009 werd eveneens een infoavond georganiseerd voor alle bewoners van dit deel van de N8 waarop het project uitgebreid werd voorgesteld en de volgende stappen in het proces (onteigeningen, aanbesteding, uitvoering) werden overlopen.

In navolging op de studie betreffende de N8 tussen Ninove en Brussel die momenteel loopt, zul-len nieuwe, concrete projecten voor de herinrichting van de N8 worden opgestart. Indien er voor deze projecten onteigeningen noodzakelijk blijken te zijn, zullen hiervan eveneens de eigenaars verwittigd worden tijdens een infovergadering waarvoor zij uitgenodigd zullen wor-den door AWV en de betrokken gemeente.

Per individueel onteigeningsdossier worden de betrokken eigenaars tevens op de hoogte ge-bracht door het Aankoopcomité.

b)	Voor de lopende projecten (2012 en 2138/2140):

-	Lennik = 14 onteigeningen, waaronder geen woningen

-	Roosdaal = 59 onteigeningen, waarvan 11 woningen