# hilde crevits

# vlaams minister van mobiliteit en openbare werken

antwoord

op vraag nr. 168 van 2

van veli yüksel

- De werken bestaan uit het vervangen van het huidige, lichtengeregelde kruispunt door een zoge-naamd Hollands complex met een brug over de R4 en de naastgelegen spoorlijn, en aansluitingen tussen de R4 en de Langerbruggestraat. Binnen het project is ook de bouw van een fietsbrug over de R4 voorzien. De heraanleg kadert in de ombouw van de R4-oost tot primaire weg.

- Voor het project is een project-MER opgesteld, werden de onteigeningen grotendeels uitgevoerd en werd een voorontwerp van de nieuwe brug en wegenis opgemaakt. De onteigende woningen zijn intussen afgebroken.

In een volgende fase dient een geklasseerde waterloop te worden verplaatst. Deze werken passen in de aanleg van een Aquafincollector. De overeenkomst tussen AWV en Aquafin voor deze wer-ken is ondertekend; de eigenlijke werken door Aquafin zijn momenteel voorzien in 2010.

Zodra er zicht is op de effectieve verplaatsing van de waterloop, zal de bouwvergunning worden aangevraagd. Volgens de huidige timing kunnen de werken worden aanbesteed in 2011.

- De raming van de werken bedraagt 4,5 miljoen euro (incl. BTW). Voor dit project moeten er geen modules worden ondertekend.