freya van den bossche

vlaams minister van energie, wonen, steden en sociale economie

antwoord

op vraag nr. 309 van 20

van veli yüksel

- Dit project wordt gerealiseerd door de sociale huisvestingsmaatschappij ‘Huisvesting Schelde-vallei. Het betreft de vervangingsbouw van 40 huurappartementen en een kindercrèche te Gent, Blaisantvest.

Tevens zijn er omgevingswerken voorzien, uit te voeren na de bouw van de woningen. Deze zullen gerealiseerd worden door de stad Gent. Zij is opdrachtgever voor het naastliggende park en zal de omgevingswerken hierin opnemen.

- Het definitief ontwerp is in behandeling.

- Momenteel wacht men op een uitspraak over het beroep tegen de vergunning. De stad Gent hoopt dat de werken nog in 2010 kunnen starten.

- De uitvoeringstermijn is nog niet gekend.

- De kostprijs bedraagt momenteel 5.819.665 euro, zijnde de meest actuele raming van de werken. De huurwoningen zullen gefinancierd worden met NFS2-programma 2010.

De opbouw van de kindercrèche heeft een externe financiering.

Een eerste raming van de kostprijs van de infrastructuurwerken bedraagt 300.000 euro.