philippe muyters

# vlaams minister van financiën, begroting, werk, ruimtelijke ordening en sport

antwoord

op vraag nr. 435 van 02

van robrecht bothuyne

1.	Op vrijdag 21 mei 2010 besliste de Vlaamse Regering, na advies van de selectieadviescommissie, over de dossiers multifunctionele sportcentra en eenvoudige sporthallen die op 28/11/2008 geselecteerd werden onder voorwaarden en waarvoor de eerste deadline van 1 maart 2010 was vooropgezet voor het aanleveren van de laatste informatie. Met betrekking tot de eenvoudige sporthallen werd beslist de dossiers van De Pinte (S30) en Boechout (S27) definitief te selecteren en het uiterlijke evaluatiemoment voor de resterende dossiers uit te stellen tot uiterlijk 1 december 2010.

2.

- 1ste cluster kunstgrasvelden: De gunningsprocedure voor de eerste cluster kunstgrasvelden zit in een finale fase. Men verwacht deze maand juni nog het voorstel van gunningsbeslissing te kunnen voorleggen aan de Vlaamse Regering. Onmiddellijk hierna kan gestart worden met de realisatie van de eerste cluster kunstgrasvelden.

- 2de cluster kunstgrasvelden: Het bestek voor de tweede cluster kunstgrasvelden wordt momenteel opgesteld. Volgens de vooropgestelde planning zou de opstart van deze 2de cluster nog voor het zomerreces kunnen worden voorgelegd aan de Vlaamse Regering. Indien de vooropgestelde planning kan worden aangehouden, zou de gunningsbeslissing in het voorjaar van 2011 kunnen genomen worden.

- 1ste cluster eenvoudige sporthallen: De selectieleidraad voor de eerste cluster sporthallen wordt nog deze maand geagendeerd op de Vlaamse Regering, zodat deze procedure vervolgens kan worden opgestart.

- De eenvoudige zwembaden en de multifunctionele projecten worden individueel aanbesteed volgens de wensen en vooruitgang van de individuele dossiers van de lokale besturen.

3.	Bij de opstart van het Vlaams Sportinfrastructuurplan in 2007 werd uitgegaan van de realisatie van 60 kunstgrasvelden, 50 eenvoudige sporthallen, 5 eenvoudige zwembaden en minstens 4 multifunctionele sportcentra. Daarmee zou 35% van het totale tekort aan sportinfrastructuur worden weggewerkt en zou er sportinfrastructuur worden gerealiseerd voor een totaal inves-teringsbedrag van 225 mio € (cfr. nota VR dd 17/07/2007).

Bij het selecteren van de ingediende subsidieaanvragen, werden 73 kunstgrasvelden, 43 eenvou-dige sporthallen, 4 eenvoudige zwembaden en 10 multifunctionele sportcentra behouden. Mo-menteel is de situatie zodanig dat er in werkelijkheid 36 kunstgrasvelden, 15 eenvoudige sport-hallen, 2 eenvoudige zwembaden en 9 multifunctionele sportcentra zullen worden gerealiseerd via dit project, indien men het houdt bij de eerste oproep.

Overzichtstabel:

|  | Kunstgrasvelden | Sporthallen | Zwembaden | Multifunctionele sportcentra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Doel aanvang project | 60 | 50 | 5 | 4 |
| Selecties | 73 | 43 | 4 | 10 |
| Realisaties | 36 | 15 | 2 | 9 |

4.	De doelstelling van het Vlaams Sportinfrastructuurplan was 35% van het tekort aan sportinfrastructuur wegwerken. Vertaald in sportoppervlakte, want daar draait het om, zou dit een realisatie van grof geschat 485.000m² sportoppervlakte (zowel sporthal-, kunstgras- als zwemwateroppervlakte) betekend hebben. Na de realisatie van de momenteel resterende projecten, zal bij benadering 282.000 m² extra sportoppervlakte beschikbaar zijn, 200.000m² minder dus dan oorspronkelijk vooropgesteld.

5.	Zie antwoord 3 en 4.

Overzicht van lokale besturen die geselecteerd werden maar niet wensen in te stappen in het project:

- Kunstgrasvelden: Meise 1 en 2, Westerlo, Geel, Schoten 1 en 2, Kruibeke, Roeselare, Oud-Turnhout, Haacht, Beernem, Hove, Overpelt, Provincie Antwerpen (gaan 1 van de 2 geselecteerde velden effectief realiseren), Brugge (gaan 1 van de 3 geselecteerde velden effectief realiseren), Pepingen, Leuven, Brasschaat, Veurne, Kampenhout, Kortenberg, Peer, Oostende 1 en 2, Vosselaar, Schilde 1, 2 en 3, VGC, De Pinte, Mortsel, Boechout, Gooik

- Eenvoudige sporthallen: Borsbeek, Beernem, Koekelare, Antwerpen (gaat 4 van de 5 geselecteerde sporthallen realiseren), Maasmechelen,, Oostrozebeke, Meise, Maaseik, Oud-turnhout, Kruibeke, Brasschaat, Haacht, Kruishoutem, Wingene, Zoersel, Vosselaar, Brasschaat, Pepingen, Oud-Heverlee, VGC, Arendonk

- Eenvoudige zwembaden: De Pinte en Ravels

- Multifunctionele sportcentra: Peer

Wat betreft de investering werd oorspronkelijk 225 mio € vooropgesteld. De investeringswaarde van de resterende projecten die effectief zullen worden gerealiseerd wordt in feite nog steeds geraamd op 231 mio €. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat de oorspronkelijk investeringswaarden per project te laag waren ingeschat. Zo werd de investeringswaarden van een eenvoudige sporthal oorspronkelijk geraamd op 1.5 mio €, terwijl dit nu voor hetzelfde bouwprogramma wordt geschat op 2.2 mio €. Vandaar ook de recente verhoging van het plafondbedrag van de subsidie (zie beslissing VR d.d. 12 maart 2010).

6.	Uit een eerste rondvraag, blijkt dat de meest voorkomende reden tot uitstap betrekking hebben op stedenbouwkundige voorschriften (doorlooptijd RUP, masterplan), grondrechten (nog geen eigenaar van het terrein), duur van de procedure, financiële problemen door de crisis (geen sportinfrastructuur meer of voorkeur geven aan andere infrastructuur), het afhaken van partners en een te grote afwijking van het vooropgestelde basisbouwprogramma.

7.	Om een duidelijker beeld te krijgen van de redenen waarom deze lokale besturen afgehaakt zijn en om een beeld te krijgen van de noden m.b.t. sportinfrastructuur die leven bij de lokale besturen, zal ik op korte termijn een bevraging organiseren. De eerste aanzet hiertoe is gegeven. Op basis van de resultaten van deze bevraging, die zal verstuurd worden naar alle Vlaamse gemeenten (en dus niet enkel naar de betrokken gemeenten), zal ik desgevallend het sportinfrastructuurbeleid bijsturen.