# joke schauvliege

# vlaams minister van leefmilieu, natuur en cultuur

# gecoördineerd antwoord

op vraag nr. 61 van 15 oktober 2010

van tinne rombouts

- De werken aan het ecoduct zijn goed gevorderd, men bevindt zich werkelijk in de afwerkingsfase (vooral grondwerken en aanplantingen). Er is op dit ogenblik nog een probleem over de juiste uitwerking van de omlegging van de Muntbeek. Bovendien heeft de Vlaamse bouwinspectie eind augustus de werken stilgelegd omdat er door TUCRail nv gestart was met bepaalde werken vooraleer de wettelijke periode na het toekennen van de stedenbouwkundige vergunning verstreken was. Toch wordt getracht om de volledige werken zo snel mogelijk af te ronden, ten laatste in de loop van volgend voorjaar.”

- Dit dossier (ring rond Brecht fase II, inclusief aanleg nieuw op- en afrittencomplex) is in aanbesteding, de start van de werken is voorzien voor het voorjaar 2011, uitvoeringstermijn: 475 kalenderdagen.

- Het plaatsen van geluidsschermen gebeurt na het afsluiten van een module 5 tussen het Vlaams Gewest en de gemeente. Langs de E19 richting Nederland gaat het om:

  - Grondgebied Schoten: project is momenteel in uitvoering.

  - Grondgebied Brecht: aanbesteding is voorzien in 2011.

- De nog openstaande boscompensatie voor de aanleg van de HSL ten noorden van Antwerpen wordt door Infrabel nv ingevuld. Die boscompensatie zal volgens de voorwaarden vermeld in de stedenbouwvergunning uit 2000 daadwerkelijk op het terrein verwezenlijkt worden. Dat zal gebeuren in overleg met het agentschap voor Natuur en Bos. Het is de bedoeling deze boscompensatie nog dit plantseizoen te realiseren.

Voor het beheer van het ecoduct en bijhorende gronden wordt door het agentschap voor Natuur en Bos een participatietraject met lokale actoren beoogd.

Een dergelijk lokaal participatietraject is ook voorzien voor het verhogen van de connectiviteit doorheen de omgeving naar bestaande kernen van natuurlijke gebieden in de buurt (Zunderste bossen, de Markvallei en de Hees). Hiervoor zal het departement Leefmilieu, Natuur en Energie nog dit jaar een begeleidende studie aanbesteden. Uiteraard zal de invulling van deze maatregelen op vrijwillige basis gebeuren  en zal hiervoor nauw worden samengewerkt met alle gebruikers van de open ruimte in de omgeving. Concreet is voor deze aanpak een overeenkomst afgesloten tussen het Regionaal Landschap De Voorkempen, de provincie Antwerpen en het departement Leefmilieu, Natuur en Energie. Die overeenkomst loopt nog tot 28 februari 2013.

Bovendien zal een ecoraster worden geplaatst ter hoogte van het ecoduct langs de autosnelweg om dieren te verhinderen de weg over te steken en hen te geleiden naar het ecoduct. De bestaande brug over de autosnelweg en de HST in Schoten (brug O3) zal worden omgevormd tot bermbrug om de natuur in de buurt (Vordenstein in Schoten en het Peerdsbos in Brasschaat) met elkaar te verbinden. Ook daar is de plaatsing van een ecoraster voorzien. Op die manier zal zowel de verkeersveiligheid verhogen als een ecologische meerwaarde worden gerealiseerd.