**hilde crevits**

vlaams minister van mobiliteit en openbare werken

**antwoord**

op vraag nr. 160 van 26 oktober 2010

van **sas van rouveroij**

Het project ‘R4-Oost’ verloopt volgens schema. Er wordt voorzien in de heraanleg van de knooppunten 1 tot en met 4 op de R4-Oost, grondgebied Zelzate. De aanbesteding van knooppunt 4 zal gebeuren van zodra de onteigeningen afgerond zijn (in de loop van 2011). De herinrichting van knooppunten 1, 2, en 3 in Zelzate is opgenomen in het Indicatief driejarenprogramma van het Agentschap voor Wegen en Verkeer, dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze werken. Dit programma werd in mei 2010 goedgekeurd. De realisatie van deze deelprojecten zal in 3 fasen gebeuren. In 2011 zal een studieopdracht gelanceerd worden. De eigenlijke uitvoering van de werken is voorzien van 2013 tot 2015.