geert bourgeois

viceminister-president van de vlaamse regering

vlaams minister van bestuurszaken, binnenlands bestuur, inburgering, toerisme en vlaamse rand

antwoord

op vraag nr. 253 van 23

van matthias diependaele

1-2. In 2007 werd beslist om de kerk te restaureren. Tussen 2007 en 2010 vonden verschillende overlegmomenten plaats met de subsidiërende overheden, stelde de architect het dossier op, werden vooronderzoeken uitgevoerd en preadviezen geformuleerd. Het dossier is door de bouwheer goedgekeurd op 7 september 2009.

Het dossier is door de provincie Oost-Vlaanderen bij Ruimte en Erfgoed Oost-Vlaanderen ingediend op 27 januari 2010. Het dossier bestaat uit twee onderdelen:

1) de restauratie van de kerk en

2) de glas-in-lood-ramen.

De werken zijn geraamd op 308.236,17 euro waarvan 305.935,20 euro subsidieerbare werken, bedragen BTW exclusief.

Het dossier is niet voor eindadvies voorgelegd door de opdrachtgever waardoor bij controle ervan verschillende stukken bleken te ontbreken die opgevraagd werden bij de architect. Na toevoeging van deze stukken is het dossier op 7 oktober 2010 ontvankelijk verklaard en vervolgens opgenomen op de programmatie.

3. In het M.B. houdende goedkeuring van de restauratiepremie in februari ondertekend, is het aandeel van de Vlaamse overheid in de premie ondertussen boekhoudkundig vastgelegd en is het M.B. betekend aan de premienemer.

4. De premienemer kan starten met de aanbestedingsprocedure voor de werken. De werken dienen uitgevoerd te worden uiterlijk binnen een termijn van vijf jaar na de toekenning van de restauratie­premie. Het dossier voorziet een uitvoeringstermijn van 80 werkdagen.