# hilde crevits

# vlaams minister van mobiliteit en openbare werken

antwoord

op vraag nr. 894 van 24

van veli yüksel

N437: het project bestaat uit een structureel onderhoud van de N437 Pontstraat, als onderdeel van een TMVW-project voor de aanleg van riolering. Er is tevens voorzien in de aanleg van fietspaden, op de plaatsen waar er voldoende ruimte aanwezig is. Het ontwerp is klaar en de onteigeningen zijn in voorbereiding, de timing is afhankelijk van de vooruitgang van het TMVW-dossier. De kredieten zijn momenteel voorzien in 2013.

N43: Het onderhoud bestaat uit de opbraak van de bestaande betonverharding en de heraanleg in asfalt. Er worden eveneens greppels en kolken aangelegd om een betere afvoer van het regenwater te bekomen. De aanbesteding is momenteel in het najaar 2011 voorzien. De werken zullen volgens de huidige planning in het voorjaar van 2012 kunnen worden uitgevoerd.