geert bourgeois

viceminister-president van de vlaamse regering

vlaams minister van bestuurszaken, binnenlands bestuur, inburgering, toerisme en vlaamse rand

antwoord

op vraag nr. 474 van 21

van willy segers

1. Inzake het verbeteren van de toegankelijkheid van het gemeenschapscentrum de Boesdaalhoeve te Sint-Genesius-Rode zijn met het budget dat ik toekende de volgende werken uitgevoerd of in uitvoering :

- het verwijderen van de oorspronkelijke kasseien van de binnenkoer ; zij worden vervangen door platines

- het aanpassen van de toegang tot het onthaal van het gemeenschapscentrum, zodat minder-validen met hun rolwagen binnen kunnen tot aan de balie ; aan de buitendeur is een conforme oprit gemaakt

- het vervangen van de bestaande lift van de vergaderzaal ‘graanzolder’ door een nieuwe lift die aangepast is aan het gebruik door mindervaliden

- het inrichten van een toilet voor mindervaliden ter hoogte van deze vergaderzaal

- het aanpassen van een bestaand toilet op het gelijkvloers van de rechtervleugel van het gebouw aan de huidige normen voor gebruik door mindervaliden

- het aanpassen van de bestaande lift van de foyer aan de normen voor gebruik door minder-validen.

Het laatst vermelde werk is nog in uitvoering ; het einde ervan is voorzien tegen eind juni. Alle andere werken zijn reeds uitgevoerd.

Het herinrichten van de foyer en het inrichten van een toilet voor mindervaliden in deze foyer past niet binnen dit toegekende budget ; er is daarvoor wel reeds een inplantingsplan en een haalbaar-heidsstudie opgesteld.

2. Voor het bouwen van een grid in de grote zaal wordt momenteel een technisch lastenboek opgemaakt. Het dossier zal vervolgens ter goedkeuring en uitvoering voorgelegd worden aan het FoCi (Fonds Culturele Infrastructuur).