# hilde crevits

# vlaams minister van mobiliteit en openbare werken

antwoord

op vraag nr. 1284 van 7

van eric van rompuy

De werken aan de Mechelsesteenweg te Sterrebeek gaan op 7 augustus 2012 van start.

De werken zullen starten aan de kant van Wezembeek Oppem, vanaf de Hippodroomlaan tot de Leopold III laan (fase 1: tot december 2012).

Vervolgens wordt gewerkt tot aan de Beekstraat (fase 2: januari 2013 – april 2013).

Fase 4 (vanaf de Frans Petersstraat tot de Schapenweg) gaat door van maart 2013 tot juli 2013.

Fase 5 (vanaf de Schapenweg tot de Tramlaan) gaat door van augustus 2013 tot december 2013.

Gelijktijdig met fase 1, 2, 4 en 5 gaat fase 3 door: de aanleg van een ondergronds bufferbekken tussen de Mechelsesteenweg en de Beekstraat.

Fase 6 (tussen de Tramlaan en de Windmolenlaan) gaat door van januari 2014 tot en met april 2014.

Fase 7 (fietspaden tussen E40 en N2) wordt zo snel mogelijk uitgevoerd. Zoals de planning voorziet, worden deze werken gelijktijdig met de eerste fase uitgevoerd.

Belangrijke opmerking bij de duur van deze fasen is dat de voorgestelde termijnen onderhevig zijn aan weersomstandigheden.