# geert bourgeois

viceminister-president van de vlaamse regering

vlaams minister van bestuurszaken, binnenlands bestuur, inburgering, toerisme en vlaamse rand

gecoördineerd antwoord

op vraag nr. 600 van 27

van dirk van mechelen

- Voor de uitvoering van werken van dergelijke omvang diende er een akte van overdracht van eigendom of erfpacht te worden opgemaakt, zodat de realisatie van het glacis rond het Fort Napoleon mogelijk werd gemaakt. Deze gronden zijn eigendom van de Vlaamse overheid met name van het Agentschap Kust. Het opstellen van deze erfpacht heeft enige tijd in beslag genomen gezien de complexiteit van het dossier, met name de historische havenactiviteiten in het gebied waardoor bodemattesten vereist waren, de nodige afspraken inzake herbestemming en ontsluiting van het gebied en de afstemming op de werfactiviteiten in het kader van de realisatie van de nieuwe strekdam voor de Havengeul van Oostende. Het verlijden van de definitieve akte van erfpacht met Erfgoed Vlaanderen (nu Herita) gebeurde op 31/08/2012.

Na de overdracht kan werk gemaakt worden met de opmaak van een landschapsbeheerplan voor de zone rond het Fort Napoleon dat een beschermd landschap is. Dit gebeurt in nauw overleg met het agentschap Onroerend Erfgoed. In september wordt de start voorzien voor de oprichting van een beheerscommissie die het beheersplan en de verdere concretisering van het glacis zal begeleiden zodat in het najaar een bouwaanvraag voor het project kan worden ingediend. Na goedkeuring van deze bouwaanvraag kunnen de werken opgestart worden.

- Op basis van de huidige plannen, de timing voor de administratieve afhandeling van de diverse dossiers en de vastlegging van de nodige kredieten, kunnen de werken ten vroegste eind 2013 of begin 2014 aangevat worden.

- Er zijn vandaag nog onvoldoende gegevens voorhanden om een uitvoeringsperiode voor de aanleg van het glacis duidelijk vast te leggen. Er wordt uitgegaan van een uitvoeringstermijn van ongeveer 200 werkdagen.