philippe muyters

vlaams minister van financiën, begroting, werk, ruimtelijke ordening en sport

antwoord

op vraag nr. 81 van 8

van **katrien schryvers**

1. Het Actieplan Sport voor Allen zoals geformuleerd door het Overlegplatform Sport voor Allen is te consulteren op de Bloso-website http://www.bloso.be/Bloso-informeert/Documents/­Beleidsteksten/ActieplanSVA2012-2014.pdf
2. Met betrekking tot de eerste cluster van 29 kunstgrasvelden werden reeds alle velden aangelegd en beschikbaar gesteld. Met betrekking tot de 2de cluster van 6 kunstgrasvelden zijn 3 velden opgeleverd en beschikbaar gesteld. De overige 3 velden zijn in aanleg. Het einde van de werken wordt nog dit jaar verwacht.
3. De eerste cluster van 9 eenvoudige sporthallen is gegund op 16 maart 2012 aan het Consortium Democo-Denys. De bouwwerken zijn gestart begin september 2012. Het bestek van de 2de cluster van 3 eenvoudige sporthallen is op 20 augustus 2012 gepubliceerd. De offertes werden op 16 november 2012 ontvangen.
4. Met betrekking tot de procedure van het eenvoudig zwembad Westerlo werd een voorkeursbieder aangeduid, waarmee momenteel de onderhandelingen lopende zijn.
5. Op 18 november 2011 werd de DBFM-opdracht met betrekking tot het multifunctioneel sportcomplex Heist-op-den-Berg gegund aan het consortium Cordeel Hoeselt-Temse. Het einde van de werken is gepland tegen eind december 2012. De procedures met betrekking tot de multifunctionele sportcomplexen Aalst, Halle, West-Vlaanderen, Hoogstraten bevinden zich in de onderhandelingsfase met de respectievelijke aangeduide voorkeursbieder. De procedure met betrekking tot het multifunctioneel sportcomplex bevindt zich in de selectiefase: meer bepaald het selecteren van de kandidaten voor verdere deelname aan de onderhandelingsprocedure.