# hilde crevits

# vlaams minister van mobiliteit en openbare werken

antwoord

op vraag nr. 267 van 5

van matthias diependaele

- Het plan-MER en GRUP hebben betrekking op de missing link “doortrekking N60 te Ronse. Het plan-MER werd ingediend bij de dienst MER. Na goedkeuring van het plan-MER en aansluitende keuze van een voorkeurstracé kan het GRUP opgemaakt worden.

- Op de tabel als bijlage is een overzicht te zien van alle actiepunten die in het streefbeeld zijn opgenomen.

- De raming voor cluster 1 bedraagt € 4 miljoen.

De raming voor cluster 2 bedraagt € 15 miljoen.

De raming voor cluster 5 bedraagt € 1,5 miljoen. Dit bedrag houdt geen rekening met de bouw van een viaduct of tunnel.

Het bouwen van de tunnel in cluster 8 kostte € 4,7 miljoen.

Het bouwen van de tunnel en ventweg in cluster 10 en 11 kost € 5,4 miljoen.

Het bouwen van de fietstunnel in cluster 13 kostte € 1,4 miljoen.

De realisatie van de missing link “doortrekking N60 te Ronse” (onderdeel van cluster 17) bedraagt ruim € 100 miljoen.

Voor de overige clusters zijn nog geen ramingen opgemaakt.

De hiervoor vermelde ramingen zijn indicatief en zullen worden bijgesteld in functie van de vordering van het ontwerp.

- De uitvoering van cluster 1 is voorzien in 2014.

De uitvoering van cluster 2 is voorzien na cluster 1.

De cluster 3 is gedeeltelijk gerealiseerd (afsluiten doorsteek).

De uitvoering van cluster 5 is voorzien in 2013-2014.

Het bouwen van de tunnel in cluster 8 is afgerond.

Het bouwen van de tunnel en ventweg in cluster 10 en 11 is voorzien voor 2014.

Het bouwen van de fietstunnel in cluster 13 is afgerond.

De realisatie van de missing link “doortrekking N60 te Ronse” (onderdeel van cluster 17) gebeurt via PPS. De werken zullen wellicht in 2016 kunnen starten.

Voor de overige clusters is er nog geen planning opgemaakt.

3.	De onteigeningen voor cluster 1 zijn lopende.

Het onteigeningsbesluit voor cluster 2 is in opmaak.

De onteigeningen voor cluster 5 zijn afgerond.

De onteigeningen voor de tunnel en ventweg in cluster 10 en 11 zijn lopende.

De onteigeningen voor de realisatie van de missing link “doortrekking N60 te Ronse” (onderdeel van cluster 17) zijn gerealiseerd in het zuidelijke deel van het project. Voor het noordelijke deel kan dit pas eens er een definitief tracé gekozen is.

Voor de overige clusters zijn er nog geen onteigeningsplannen opgemaakt (er zijn niet voor elke ingreep grondverwervingen nodig).

bijlage

Overzicht actiepunten