# hilde crevits

# vlaams minister van mobiliteit en openbare werken

antwoord

op vraag nr. 501 van 23

van marius meremans

1-3.	De werken zijn nog niet uitgevoerd omdat de studie nog lopende is.

- De start- en projectnota zijn conform verklaard.

- Het onteigeningsplan is bijna afgewerkt.

- De rioleringsstudie wordt opgestart.

- Het ontwerp van de fietstunnels is in opmaak (het geotechnisch onderzoek is afgerond).

- Het aanbestedingsbundel (bestek, meetstaat, detailplannen) dient nog te worden opgemaakt.

De werken zijn nog niet aanbesteed.

- Er werd een plan van aanleg opgesteld. Het betreft de herinrichting van de rijweg van 2x2 rijstroken naar centrale 2x1 rijstroken, met een parallelle ventweg-/fietspadstructuur.Eveneens wordt voorzien in de aanleg van drie fietstunnels ter hoogte van  het kruispunt ‘de Mechelse Poort’, meer bepaald op de tak Noordlaan N406, Martelarenlaan N47 en onder de spoorweg.

- De start van de werken is voorzien na de onteigeningsprocedure.

- Bij de herinrichting zal ook de afstelling van de verkeerslichten van het kruispunt Mechelse Poort worden herbekeken. Een aangepast V-plan moet nog worden opgemaakt.