# hilde crevits

# vlaams minister van mobiliteit en openbare werken

antwoord

op vraag nr. 860 van 26

van veli yüksel

- In 2012 werd de 2e fase van de archeologische studie uitgevoerd. De voorbereidingswerken van de nutsmaatschappijen werden in het najaar opgestart en zullen in 2013 wellicht afgerond worden.

- In 2012 werd een verzoek tot ontheffing van de plicht voor het opmaken van een nieuw milieu-effectrapport opgemaakt. De ontheffing werd inmiddels verleend. In het 2dekwartaal van 2013 zal een bouwaanvraagdossier ingediend worden. Na het bekomen van de nodige vergunningen zal het aanbestedingsdossier gefinaliseerd worden. De aanbesteding is in het ontwerp van driejarenprogramma 2013-2015 voorzien in 2014. De start van de werken wordt in de loop van 2014 voorzien. De werken zullen ongeveer 2 jaar duren.

- Er zijn in dit project geen medefinanciers. De huidige raming bedraagt 15.000.000 euro.

- Gezien de grootte van de werken (bouwen van 3 rotonden, 2 bruggen op E40 en een fly-over, 2 fietstunnels enz...) is er hinder voor de weggebruiker op de E40, maar ook op de N409, de N37 en de N44 voorzien. Om de hinder voor het doorgaand verkeer te beperken is een tijdelijke brug, parallel aan E40, voorzien. Momenteel wordt o.a. gewerkt aan de fasering van de werken, waarbij het beperken van de hinder een van de belangrijke uitgangspunten is.