|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lopende dossiers alternatieve procedure** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **van 01-01-2000** | **tot 02-05-2013** |  |  |  |  |  |  |
|  | **tijdstip rapport** | **02-05-2013** |  |  |  |  |  |  |
| **voorziening** | **gemeente** | **omschrijving**  **project** | **datum  indiening project** | **datum initieel**  **principieel**  **akkoord** | **definitief**  **basisbedrag of, indien nog geen principieel akkoord, geraamd basisbedrag** | **datum**  **aanvangsbevel** | **datum**  **ingebruikname**  **of prognose jaar**  **voorlopige oplevering** | **timing afwerking dossier** |
| AZ Alma | EEKLO | nieuwbouw van een basisziekenhuis | 17/12/2004 | 3/03/2011 | 96.411.665,88 | 10/01/2012 | 2016 | 2033 |
| Woonzorgcentrum Sint-Franciscus | DEINZE | Project 1: nieuwbouw van een woonzorgcentrum met 41 woongelegenheden en een centrum voor kortverblijf met 5 woongelegenheden | 13/01/2005 | 28/05/2009 | 3.078.524,54 | 2/12/2009 | 2012 | 2030 |
| Woonzorgcentrum Ten Oudenvoorde | EVERGEM | Project 1: vervangingsnieuwbouw van rusthuis Sint-Jozef met 84 woongelegenheden waarvan 4 woongelegenheden voor kortverblijf | 21/03/2005 | 27/06/2007 | 5.495.715,21 | 20/08/2007 | 27/10/2009 | 2028 |
| Woonzorgcentrum De Maretak | GERAARDSBERGEN | project 1: vervangingsnieuwbouw van een woonzorgcentrum met 93 woongelegenheden, waarvan 3 woongelegenheden voor kortverblijf en de oprichting van een dagverzorgingscentrum met 10 verblijfseenheden | 30/03/2005 | 20/12/2007 | 6.281.324,27 | 6/08/2009 | 4/10/2011 | 2030 |
| Woonzorgcentrum Heilig Hart | OUDENAARDE | Project 1: nieuwbouw van een woonzorgcentrum met 28 woongelegenheden, een centrum voor kortverblijf met 6 woongelegenheden een dagverzorgingscentrum met 10 verblijfseenheden en 24 serviceflats | 9/05/2005 | 10/12/2007 | 2.425.764,40 | 2/07/2008 | 15/12/2010 | 2029 |
| Woonzorgcentrum Heilig-Hart-Tereken | SINT-NIKLAAS | nieuwbouw van een woonzorgcentrum met 115 woongelegenheden en de oprichting van een centrum voor kortverblijf met 5 woongelegenheden en een dagverzorgingscentrum met 10 verblijfseenheden | 18/10/2005 | 11/06/2007 | 8.045.526,48 | 7/02/2008 | 2013 | 2029 |
| Woonzorgcentrum Meulenbroek | HAMME | project 1: vervangingsnieuwbouw voor 106 rusthuiswoongelegenheden en de verbouwing van het bestaande Woonzorgcentrum tot 53 rusthuiswoongelegenheden, 5 woongelegenheden voor kortverblijf en 10 verblijfseenheden voor dagverzorging | 22/12/2005 | 18/06/2008 | 11.143.372,05 | 11/06/2010 | dec. 2013 | 2031 |
| PZ en revalidatiecentrum Sint-Hiëronymus | SINT-NIKLAAS | project 1: vervangingsnieuwbouw 25T-bedden en 15t(n)-bedden | 6/02/2006 | 11/06/2007 | 4.063.563,27 | 3/01/2008 | 1/04/2010 | 2029 |
| Woonzorgcentrum Ter Leenen | NEVELE | Principieel akkoord Project 1: uitbreiding met 50 rusthuiswoongelegenheden en 4 woongelegenheden voor kortverblijf, ter vervanging van het bestaande Woonzorgcentrum. | 20/04/2006 | 5/03/2009 | 3.349.553,24 | 20/03/2010 | 22/10/2012 | 2031 |
| Woonzorgcentrum Heilige Familie | BEVEREN | Project 1: nieuwbouw van een woonzorgcentrum met 60 woongelegenheden en de oprichting van een centrum voor kortverblijf met 5 woongelegenheden | 10/08/2006 | 22/12/2006 | 3.592.349,49 | 23/05/2007 | 1/09/2009 | 2028 |
| Woonzorgcentrum Domino | GENT | Project 1: vervangingsnieuwbouw van het Woon- en Zorgcentrum E. Anseele voor 116 woongelegenheden RVT en uitbreiding met 60 woongelegenheden ROB | 18/08/2006 | 12/10/2006 | 10.107.301,23 | 20/03/2007 | 30/09/2009 | 2028 |
| Woonzorgcentrum Sint-Vincentius | KAPRIJKE | Project 1: vervangingsnieuwbouw van een woonzorgcentrum met 78 woongelegenheden waarvan 10 woongelegenheden voor kortverblijf | 18/08/2006 | 22/12/2006 | 4.555.714,54 | 12/03/2008 | 8/07/2010 | 2029 |
| Woonzorgcentrum Ter Meere | BERLARE | Project 1: nieuwbouw van een woonzorgcentrum met 120 woongelegenheden ter vervanging van de bestaande woonzorgcentra Herfstvreugde en Ter Meere | 7/09/2006 | 23/10/2006 | 7.008.791,61 | 26/03/2007 | 26/10/2009 | 2028 |
| Provinciaal Instituut Heynsdale | RONSE | Project 1: verbouwen internaat voor 10 bedden (erkend voor 70) | 14/09/2006 | 14/12/2006 | 179.643,09 | 23/01/2007 | 11/02/2008 | 2028 |
| Angèle Verburght | NEVELE | Project 2 : nieuwbouw van een tehuis voor werkenden 6 plaatsen | 25/09/2006 | 14/12/2006 | 330.961,23 | 8/12/2008 | 7/01/2012 | 2029 |
| Woonzorgcentrum Sint-Eligius | LOCHRISTI | Project 1: vervangingsnieuwbouw van een woonzorgcentrum met 46 woongelegenheden, de oprichting van een centrum voor kortverblijf met 3 woongelegenheden, een dagverzorgingscentrum met 15 verblijfseenheden en 6 inleunwoningen | 10/10/2006 | 22/12/2006 | 2.780.748,78 | 26/09/2007 | 15/06/2009 | 2028 |
| AZ Sint-Elisabeth | ZOTTEGEM | uitbreiding en verbouwing van het ziekenhuis | 15/12/2006 | 24/12/2010 | 12.352.549,10 | 15/10/2012 | 2015 | 2033 |
| Psychiatrische Centra Sleidinge | EVERGEM | project 1: verbouwing voor 10T-bedden en brandveiligheidswerken in blok C op de campus Mater Dei | 18/12/2006 | 18/02/2008 | 1.018.905,13 | 1/08/2008 | 1/09/2009 | 2029 |
| Woonzorgcentrum De Nieuwe Notelaar | BEVEREN | Project 1: vervangingsnieuwbouw van een woonzorgcentrum met 153 woongelegenheden, waarvan 6 woongelegenheden voor kortverblijf en een dagverzorgingscentrum met 15 verblijfseenheden | 4/01/2007 | 21/05/2007 | 10.297.165,78 | 25/02/2009 | 22/05/2012 | 2030 |
| Woonzorgcentrum Ter Gauwen | MAARKEDAL | vervangingsnieuwbouw van een woonzorgcentrum met 43 woongelegenheden waarvan 3 voor kortverblijf | 15/01/2007 | 24/04/2007 | 2.807.206,08 | 6/02/2009 | 27/09/2010 | 2030 |
| Algemeen Stedelijk Ziekenhuis | AALST | project 1: uitbreiding en verbouwing van de stookcentrale op de campus te Aalst | 8/02/2007 | 26/04/2007 | 1.302.947,68 | 2/05/2007 | 1/01/2008 | 2028 |
| Woonzorgcentrum Beukenhof | ZELE | Project 1: nieuwbouw van een Woon- en Zorgcentrum met 140 woongelegenheden, en 7 woongelegenheden voor kortverblijf, een dagverzorgingscentrum met 10 verblijfseenheden en een lokaal dienstencentrum | 9/03/2007 | 21/05/2007 | 10.093.826,13 | 15/11/2007 | 20/04/2012 | 2028 |
| Vesta | SINT-NIKLAAS | Project 1: uitbreiding tehuis voor niet-werkenden voor 24 inwoners, waarvan 7 plaatsen capaciteitsuitbreiding en 17 vervangingsplaatsen (erkend voor 68) | 30/03/2007 | 24/07/2008 | 1.329.088,90 | 1/12/2009 | 10/09/2012 | 2030 |
| Het Veer Therapeutisch Kinderdagverblijf | SINT-NIKLAAS | Project 1: uitbreiding semi-internaat voor 10 plaatsen (erkend voor 30) | 29/06/2007 | 11/02/2008 | 217.602,21 | 4/02/2009 | 1/03/2011 | 2030 |
| PC Sint-Jan Baptist | ZELZATE | project 3 : nieuwbouw afdeling 'Heide B' met 30 Sp-bedden, afbraak oud VITA-gebouw en aanleg centrale parking | 4/07/2007 | 24/12/2010 | 3.490.800,37 | 5/03/2012 | 2014 | 2033 |
| Provinciaal Instituut Heynsdale | RONSE | Project 2: verbouwing en uitbreiding van een internaat voor 70 plaatsen (erkend voor 70) | 31/08/2007 | 18/02/2008 | 239.170,89 | 16/02/2009 | 11/05/2010 | 2030 |
| Dagverzorgingscentrum De Triangel | DESTELBERGEN | Project 2: nieuwbouw van een dagverzorgingscentrum met 15 verblijfseenheden | 26/09/2007 | 24/02/2009 | 328.897,62 | 20/12/2010 | 2014 | 2030 |
| De Klaproos | BEVEREN | Project 1: nieuwbouw tehuis voor niet-werkenden 10 plaatsen(erkend voor 10) , tehuis kortverblijf 8 plaatsen (erkend voor 8) en een dagcentrum voor 2 plaatsen (erkend en vergund voor 2 plaatsen) | 26/09/2007 | 13/05/2008 | 1.284.233,75 | 12/03/2009 | 1/09/2010 | 2031 |
| Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Campus Geraardsbergen | GERAARDSBERGEN | project 2: verbouwingen spoedgevallendienst op de campus te Geraardsbergen | 28/09/2007 | 18/02/2008 | 1.739.742,23 | 7/10/2008 | 1/07/2010 | 2029 |
| Zonnehoeve Living | NAZARETH | Project 2: nieuwbouw van een tehuis voor werkenden 8 plaatsen (erkend voor 60) | 13/11/2007 | 24/07/2008 | 389.992,21 | 30/01/2009 | 1/06/2010 | 2030 |
| Woonzorgcentrum Sint-Jozef | GENT | Nieuwbouw dagverzorgingscentrum met 15 verblijfseenheden en 10 woongelegenheden voor kortverblijf | 29/11/2007 | 24/02/2009 | 996.214,66 | 31/03/2010 | 1/10/2011 | 2031 |
| AZ Maria Middelares - Sint-Jozef | GENT | project 1: nieuwbouw van een ziekenhuis | 21/01/2008 | 4/05/2009 | 18.945.826,56 | 5/01/2011 | 2014 | 2032 |
| Woonzorgcentrum Albert-Elisabeth | SINT-NIKLAAS | Project 1: nieuwbouw van het Woonzorgcentrum Albert-Elisabeth met 120 woongelegenheden en 8 woongelegenheden voor kortverblijf | 25/01/2008 | 8/04/2009 | 8.529.322,66 | 16/11/2009 | 2012 | 2030 |
| Woonzorgcentrum Herfstrust | SINT-NIKLAAS | Project 2: nieuwbouw van een woonzorgcentrum met 90 woongelegenheden en een centrum voor kortverblijf met 6 woongelegenheden te Belsele | 18/02/2008 | 8/04/2009 | 6.415.495,27 | 16/11/2009 | 2014 | 2030 |
| Woonzorgcentrum Home Vijvens | ZINGEM | Project 1: vervangingsnieuwbouw van een woonzorgcentrum met 97 woongelegenheden waarvan 5 woongelegenheden voor kortverblijf | 25/03/2008 | 28/02/2008 | 6.474.189,05 | 15/01/2009 | 4/07/2011 | 2030 |
| AZ Nikolaas | SINT-NIKLAAS | vervangingsnieuwbouw van de campus Sint-Anna te Beveren | 31/03/2008 | 24/12/2010 | 19.077.093,00 | 14/11/2012 | 2015 | 2033 |
| Woonzorgcentrum Huize Mariatroon | DENDERMONDE | Project 1: nieuwbouw rusthuis Huize Mariatroon met 98 woongelegenheden en 6 woongelegenheden kortverblijf | 30/07/2008 | 5/06/2009 | 6.960.143,01 | 16/05/2011 | 2013 | 2032 |
| Woonzorgcentrum De Boomgaard | KAPRIJKE | Project 1: nieuwbouw van een woonzorgcentrum met 43 woongelegenheden waarvan 3 voor kortverblijf | 16/09/2008 | 5/03/2009 | 2.675.050,43 | 16/11/2009 | 3/10/2011 | 2030 |
| Dagverzorgingscentrum Domino | GENT | Project 1: verbouwing van een dagverzorgingscentrum met 15 verblijfseenheden | 7/10/2008 | 18/12/2009 | 134.045,01 | 16/07/2010 | 3/01/2011 | 2031 |
| LDC OCMW Maldegem | MALDEGEM | project 2: verbouwing van oud Sint-Jozef tot een lokaal dienstencentrum | 17/10/2008 | 24/12/2009 | 414.635,24 | 17/11/2010 | 2013 | 2031 |
| Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis | AALST | 3a: Keienberg : opbouw apotheek met bijhorende magazijnen en administratieve diensten | 23/12/2008 |  | 5.817.183,30 |  | ? (°) | ? (°) |
| Pedagogisch Centrum Wagenschot MPI | NAZARETH | nieuwbouw voor 42 plaatsen internaat erkend voor 67 plaatsen | 23/01/2009 | 14/05/2009 | 2.044.913,07 | 28/01/2010 | 30/08/2011 | 2031 |
| Schoonderhage | NINOVE | uitbreiding van een tehuis voor niet-werkenden | 27/02/2009 | 15/06/2009 | 1.325.571,30 | 14/12/2009 | 1/11/2011 | 2030 |
| De Heide | MERELBEKE | nieuwbouw, verbouwing en uitbreiding van een tehuis voor niet-werkenden | 10/03/2009 | 9/06/2009 | 565.807,86 | 17/08/2010 | 1/12/2011 | 2031 |
| Levensvreugde - Verblijven | AALST | nieuwbouw van een tehuis voor niet-werkenden | 13/03/2009 | 28/05/2009 | 457.931,25 | 12/07/2010 | 1/09/2011 | 2030 |
| Het Veer Therapeutisch Kinderdagverblijf | SINT-NIKLAAS | project 2: uitbreiding van een semi-internaat | 13/03/2009 | 9/06/2009 | 433.048,52 | 9/09/2009 | 1/03/2011 | 2031 |
| PVT Zoete Nood Gods | LEDE | nieuwbouw 42 PVT-bedden te Dendermonde | 20/03/2009 | 8/06/2009 | 2.810.826,77 | 18/12/2009 | 23/11/2011 | 2030 |
| Woonzorgcentrum Sint-Bernardus | ASSENEDE | uitbreiding en verbouwing van een woonzorgcentrum met 90 woongelegenheden en een dagverzorgingscentrum met 7 verblijfseenheden (gedeeltelijke vervanging van het Woonzorgcentrum) | 23/03/2009 | 18/12/2009 | 5.963.507,05 | 29/11/2011 | jan. 2015 | 2032 |
| Woonzorgcentrum Mariahuis | GAVERE | nieuwbouw van een woonzorgcentrum met 120 woongelegenheden en 4 woongelegenheden voor kortverblijf ter vervanging van de bestaande infrastructuur | 9/07/2009 | 18/12/2009 | 8.280.706,37 | 31/05/2010 | maart 2014 | 2031 |
| Psychiatrische Centra Sleidinge | EVERGEM | project 2: vervangingsnieuwbouw met 23 bedden T-(D&N) en 5t-nacht en 5t-dag | 13/07/2009 |  | 4.317.418,25 |  | ? (°) | ? (°) |
| Algemeen Stedelijk Ziekenhuis | AALST | project 2: bouw van een G-gebouw, ombouw PAAZ en bouw van een parkeergebouw op de campus te Aalst | 16/07/2009 |  | 12.975.646,26 |  | ? (°) | ? (°) |
| S.O.C De Hagewinde | LOKEREN | aankoop en verbouwing van een internaat en van een tehuis voor niet-werkenden | 15/12/2009 | 12/10/2010 | 956.052,48 | 17/03/2011 | 28/03/2013 | 2032 |
| WZC Villa Letha | LEDE | nieuwbouw van 90 woongelegenheden woonzorgcentrum en 3 woongelegenheden kortverblijf ROB-RVT Villa Letha / Markizaat | 21/12/2009 | 9/04/2010 | 6.175.810,38 | 12/05/2011 | 2014 | 2032 |
| WZC De Meerspoort | OUDENAARDE | realisatie van een nieuw woonzorgcentrum De Meerspoort te Oudenaarde | 5/01/2010 | 16/05/2011 | 12.078.253,68 | 4/07/2012 | 2014 | 2033 |
| WZC Ter Hovingen | GENT | uitbreiding van een nieuwbouwproject met 87 woongelegenheden woonzorgcentrum en 6 woongelegenheden centrum voor kortverblijf | 15/02/2010 | 2/03/2011 | 6.235.222,58 | 27/03/2012 | 2014 | 2033 |
| Woonzorgcentrum Kanunnik Triest | MELLE | vervangingsnieuwbouw van een dagverzorgingscentrum met 15 verblijfseenheden, uitbreiding met 22 bijkomende woongelegenheden en 8 woongelegenheden voor kortverblijf | 26/03/2010 | 13/12/2010 | 2.175.749,30 | 14/06/2011 | 15/01/2013 | 2032 |
| Woonzorgcentrum Ter Deinsbeke | ZOTTEGEM | nieuwbouw van een woonzorgcentrum met 127 woongelegenheden, uitbreiding van het centrum voor kortverblijf van 4 naar 6 woongelegenheden, bouw van een dagverzorgingscentum met 15 verblijfseenheden en een lokaal dienstencentrum | 5/04/2010 | 2/03/2011 | 10.333.711,42 | 16/11/2012 | dec. 2015 | 2033 |
| Woonzorgcentrum Veilige Have | AALTER | nieuwbouw van een Woon- en Zorgcentrum met 143 woongelegenheden en 10 woongelegenheden voor kortverblijf | 16/04/2010 | 9/06/2011 | 10.720.742,71 | 11/09/2012 | nov. 2014 | 2032 |
| Gandae -Gezinsvervangend tehuis | GENT | nieuwbouw van een tehuis voor werkenden | 16/04/2010 | 12/10/2010 | 2.226.259,37 | 22/08/2011 | 2013 | 2033 |
| Woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw | DEINZE | nieuwbouw van een woonzorgcentrum met 75 woongelegenheden en 3 woongelegenheden voor kortverblijf | 26/04/2010 | 18/10/2011 | 5.485.223,46 | 12/11/2012 | 2013 | 2033 |
| PC Sint-Jan Baptist | ZELZATE | nieuwbouw Forensische Unit (45T) | 14/06/2010 |  | 6.030.750,46 |  | ? (°) | ? (°) |
| PC Zoete Nood Gods | LEDE | nieuwbouw Providentia (60 bedden A en 1a nacht) en nieuwbouw SP-dienst met 22 bedden | 4/08/2010 |  | 8.375.755,61 |  | ? (°) | ? (°) |
| Woonzorgcentrum Bloemenbos | ZELZATE | nieuwbouw van een woonzorgcentrum met 125 woongelegenheden, waarvan 5 woongelegenheden voor kortverblijf | 22/10/2010 | 8/03/2012 | 9.025.607,73 |  | ? (°) | ? (°) |
| WZC Briels | BEVEREN | project 2: vervangingsnieuwbouw van het woonzorgcentrum Briels met uitbreiding van de capaciteit naar 95 woongelegenheden | 29/11/2010 | 18/10/2011 | 6.676.439,89 | 26/10/2012 | 2014 | 2033 |
| Woonzorgcentrum Zoetenaard | STEKENE | verbouwing van een woonzorgcentrum met 57 woongelegenheden en uitbreiding met 77 woongelegenheden, 6 woongelegenheden voor kortverblijf en een dagverzorgingscentrum met 15 verblijfseenheden | 7/01/2011 | 8/03/2012 | 8.737.088,97 | 14/05/2012 | 2015 | 2033 |
| Dagcentrum Blijdorp | DENDERMONDE | nieuwbouw van een dagcentrum voor 11 plaatsen in de Baleunisstraat 70-72 te Dendermonde | 10/01/2011 | 18/10/2011 | 714.243,18 | 6/06/2012 | 17 juni 2013 | 2033 |
| S.O.C De Hagewinde | LOKEREN | de nieuwbouw van een polyvalent gebouw voor bewoners en diensten. | 22/02/2011 | 27/10/2011 | 951.551,29 | 8/10/2012 | 2013 | 2033 |
| S.O.C De Hagewinde | LOKEREN | project3: aankoop van woningen (internaat) voor kleuterleefgroepen | 22/02/2011 | 20/02/2012 | 512.509,52 | 30/07/2012 | 7 mei 2013 | 2033 |
| Mariaheem | ZWALM | nieuwbouw van een tehuis voor niet-werkenden voor 32 plaatsen | 28/02/2011 | 20/10/2011 | 1.964.111,57 | 23/08/2012 | 31 mei 2014 | 2033 |
| Woonzorgcentrum De Hopperank | AALST | nieuwbouw van een woonzorgcentrum met 93 woongelegenheden en 3 woongelegenheden voor kortverblijf | 15/03/2011 | 8/03/2012 | 6.951.687,58 | 7/12/2012 | aug. 2014 | 2033 |
| Heuvelheem | KRUISHOUTEM | verbouwing met het oog op een capaciteitsuitbreiding met 4 plaatsen tehuis niet werkenden | 24/03/2011 | 27/10/2011 | 162.283,66 | 22/02/2012 | 2013 | 2033 |
| PC Dr. Guislain | GENT | nieuwbouw 20 PVT-bedden in de Haverstraat | 5/04/2011 |  | 1.557.353,19 |  | ? (°) | ? (°) |
| WZC Sint-Jozef | DEINZE | vervangingsbouw voor 51 bewoners | 25/07/2011 | 30/03/2012 | 3.780.845,93 | 28/08/2012 | 2015 | 2033 |
| OBC De Waai | EEKLO | uitbreiding van het observatiecentrum met 16 plaatsen en voor de verbouwing van de bestaande toestand | 26/08/2011 | 23/12/2011 | 724.907,35 | 21/09/2012 | 2014 | 2033 |
| De Bron | BEVEREN | project 1: de hernieuwbouw van het tehuis voor niet-werkenden, de uitbreiding van het dagcentrum en de verbouwing van een gemeenschappelijk gedeelte | 29/08/2011 | 23/12/2011 | 2.090.313,76 | 14/12/2012 | april 2013 | 2033 |
| WZC Ter Leen | HERZELE | woonzorgcentrum Ter Leen 70 woongelegenheden-rusthuisbedden te Herzele | 27/09/2011 |  | 1.275.138,34 |  | ? (°) | ? (°) |
| Dagcentrum Sint-Niklaas | SINT-NIKLAAS | Aankoop (+ verbouwingswerken) van een voormalig klooster te Sint-Niklaas (93 plaatsen dagcentrum) | 27/09/2011 | 8/03/2012 | 1.174.009,26 | 23/11/2012 | ? (°) | ? (°) |
| Sint-Lodewijk | WETTEREN | project 1 nieuwbouw " Den Binder" (22 plaatsen tehuis niet-werkenden waarvan 4 VIPA-buffer) | 30/09/2011 | 12/06/2012 | 1.631.723,93 |  | ? (°) | ? (°) |
| Sint-Lodewijk | WETTEREN | project 2: uitbreiding en verbouwing internaat "Klaverwei" (106 plaatsen) | 14/10/2011 | 12/06/2012 | 7.199.259,44 |  | ? (°) | ? (°) |
| Dienstverleningscentrum Heilig Hart | DEINZE | project 1: uitbreiding met 32 plaatsen als vervanging van wooncapaciteit in het hoofdgebouw + 4 studio's | 16/12/2011 | 17/07/2012 | 3.998.670,33 | 14/12/2012 | 2015 | 2033 |
| De Vierklaver | NEVELE | aankoop, verbouwing en uitbreiding van een gebouw tot dagcentrum en tot tehuis voor niet-werkenden | 4/01/2012 | 17/07/2012 | 605.475,46 | 12/11/2012 | 31 juli 2013 | 2033 |
| Avalon - uitbreiding | BUGGENHOUT | uitbreiding van het tehuis voor niet-werkenden met 10 plaatsen nursing | 11/01/2012 | 17/07/2012 | 764.701,70 | 5/12/2012 | 31 dec. 2013 | 2033 |
| Woonzorgcentrum Ter Kimme | SINT-LIEVENS-HOUTEM | uitbreiding van het Woonzorgcentrum en Centrum voor Kortverblijf Ter Kimme met 90 woongelegenheden en verbouwing voor 40 woongelegenheden in de Kloosterstraat 3 te Sint-Lievens-Houtem | 5/06/2012 |  | 8.406.608,76 |  | ? (°) | ? (°) |
| Dagcentrum De Wal | GENT | nieuwbouw van een dagcentrum (15 plaatsen) | 5/06/2012 |  | 808.625,18 |  | ? (°) | ? (°) |
| Volwassenenwerking Lokeren-Wonen | LOKEREN | aankoop, verbouwing en uitbreiding van woningen voor 9 bewoners te Lokeren, Vrijheidsplein 28 | 7/06/2012 |  | 449.181,42 |  | ? (°) | ? (°) |
| Zorgresidentie Onze-Lieve-Vrouw Ter Rive | GENT | uitbreiding van de Zorgresidentie Onze-Lieve-Vrouw Ter Rive in de Sint-Pietersnieuwstraat 115 te Gent | 6/07/2012 |  | 3.036.288,26 |  | ? (°) | ? (°) |
| De Karrekol | GENT | het afbreken van een bestaand gebouw en het bouwen van een uitbreiding van een tehuis voor hersenverlamden met 5 kamers, ergo en familiaal onthaal | 19/07/2012 |  | 236.447,34 |  | ? (°) | ? (°) |
| Woonzorgcentrum Het Hof | SINT-NIKLAAS | nieuwbouw met 69 woongelegenheden in de Gentse Baan 45 te Sint-Niklaas en verbouwing van 120 woongelegenheden voor het Woonzorgcentrum Het Hof in de Hofstraat 134-136-138 te Sint-Niklaas | 4/12/2012 |  | 10.480.902,58 |  | ? (°) | ? (°) |
| Woonzorgcentrum Sint-Vincentius | DEINZE | uitbreiding van het Woonzorgcentrum Sint-Vincentius met 80 woongelegenheden en nieuwbouw van een Lokaal Dienstencentrum op de Campus Ten Bosse te Deinze | 11/12/2012 |  | 7.286.940,02 |  | ? (°) | ? (°) |
| Woonzorgcentrum Waegebrughe | KRUISHOUTEM | nieuwbouw van een woonzorgcentrum met 50 woongelegenheden, een dagverzorgingscentrum met 15 verblijfseenheden, een centrum voor kortverblijf met 9 woongelegenheden en een lokaal dienstencentrum in Kruishoutem | 14/12/2012 |  | 4.673.991,67 |  | ? (°) | ? (°) |
| Woonzorgcentrum Sint-Jozef | SINT-GILLIS-WAAS | nieuwbouw van het Woonzorgcentrum Sint-Jozef met 111 woongelegenheden en een Centrum voor Kortverblijf voor 10 woongelegenheden en deels nieuwbouw, deels verbouwing van een Dagverzorgingscentrum met 10 verblijfseenheden in Sint-Gillis-Waas | 18/12/2012 |  | 8.356.896,04 |  | ? (°) | ? (°) |
| Woonzorgcentrum Molenkouter | WICHELEN | uitbreiding van het Woonzorgcentrum Molenkouter met 36 woongelegenheden in de Dreefstraat 11A te Wichelen | 19/12/2012 |  | 2.600.000,00 |  | ? (°) | ? (°) |
| Woonzorgcentrum Ter Wilgen | SINT-NIKLAAS | vervangingsnieuwbouw van het Woonzorgcentrum Ter Wilgen met 120 woongelegenheden en een Lokaal Dienstencentrum in de Abingdonstraat te Sint-Niklaas | 20/12/2012 |  | 9.428.897,61 |  | ? (°) | ? (°) |
| Woonzorgcentrum Avondzegen | EEKLO | nieuwbouw van het Woonzorgcentrum Avondzegen met 31 woongelegenheden en een Centrum voor Kortverblijf met 3 woongelegenheden en verbouwing van 30 woongelegenheden, gelegen Moeie 37 te Eeklo | 24/12/2012 |  | 3.899.629,67 |  | ? (°) | ? (°) |
| Woonzorgcentrum Huize Vincent | TEMSE | vervangingsnieuwbouw van 33 woongelegenheden, bouw van 10 woongelegenheden en 1 woongelegenheid voor kortverblijf tot een totale capaciteit van 103 woongelegenheden en een centrum voor kortverblijf met 4 woongelegenheden | 18/01/2013 |  | 3.217.669,81 |  | ? (°) | ? (°) |
| Zwoezelhuis vzw | STEKENE | nieuwbouw van een tehuis voor niet-werkenden voor 15 plaatsen | 31/01/2013 |  | 1.007.915,95 |  | ? (°) | ? (°) |
| MPI Sint Vincentius | GERAARDSBERGEN | nieuwbouw nursingtehuis voor 44 plaatsen | 14/02/2013 |  | 2.947.534,47 |  | ? (°) | ? (°) |
| Algemeen Stedelijk Ziekenhuis | AALST | nieuwbouw van de parking, ziekenhuisadministratie, verloskwartier, consultaties gyneco, afdeling pediatrie, spoedopname, consultaties, functie IZ, uitbreiding OK, CCU en stroke-unit, cathlabs en een verpleegafdeling cardiologie | 27/03/2013 |  | 31.500.000,00 |  | ? (°) | ? (°) |
| AZH ST-LUCAS GENT | GENT | bouw van een bovengrondse parking voor zowel bezoekers, patiënten als medewerkers en artsen | 12/04/2013 |  | 10.000.000,00 |  | ? (°) | ? (°) |

*(°): De aanvragers van deze projecten hebben tot op heden nog geen aanvangsbevel gestuurd naar de toegewezen aannemer. Daardoor kan het VIPA voorlopig ook geen inschatting maken wanneer deze projecten zullen opgestart en afgewerkt zijn en kan men onmogelijk een inschatting maken van de “timing afwerking dossier”.*