|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lopende dossiers in de klassieke procedure** | | |  |  |  |  |
| **periode** | **van 01-01-2000** | **tot 02-05-2013** |  |  |  |  |
|  | **tijdstip rapport** | **02-05-2013** |  |  |  |  |
| **voorziening** | **gemeente** | **omschrijving project** | **datum**  **aanvraag**  **indiening project** | **datum**  **subsidie**  **belofte** | **bedrag**  **subsidie**  **belofte** | **timing afwerking dossiers / planning  voorlopige oplevering** |
| Orthopedagogisch centrum Br. Ebergiste | GAVERE | project 1: verbouwing tehuis niet werkenden (VV23) | 24/10/2003 | 24/12/2003 | 660.672,57 | 2011 |
| Kompas | GENT | project 1: aankoop en verbouwing TKV (CAP + 13) | 11/10/2004 | 28/02/2005 | 208.468,87 | 2013 |
| Kompas | GENT | project 2: verbouwing en uitbreiding (VV13) | 15/10/2004 | 28/02/2005 | 288.974,05 | 2013 |
| Kompas | GENT | project 3: verbouwing en uitbreiding (CAP + 12) | 2/06/2006 | 28/09/2006 | 492.353,12 | 2013 |
| Revalidatiecentrum Buggenhout | BUGGENHOUT | project 2: verbouwing van een revalidatiecentrum | 26/04/2007 | 14/10/2008 | 173.855,22 | 2012 |
| Revalidatiecentrum Buggenhout | BUGGENHOUT | project 1: verbouwing en uitbreiding van een pand tot revalidatiecentrum | 13/07/2006 | 14/10/2008 | 412.451,66 | 2012 |
| Tehuis Sint-Carolus | SINT-NIKLAAS | nieuwbouw van een begeleidingstehuis Sint Carolus te Sint-Niklaas | 7/07/2009 | 28/10/2009 | 1.644.488,10 | 2013 |
| Onthaal-, Oriëntatie- en Observatiecentrum Zonnelied | RONSE | nieuwbouw en verbouwing van het Onthaal-, Oriëntatie- en Observatiecentrum Zonnelied op het Kaatsspelplein 6a te Ronse | 27/08/2010 | 16/12/2010 | 579.071,90 | 2013 |
| OOOC De Morgenster | WAASMUNSTER | nieuwbouw van een Onthaal-, Oriëntatie- en Observatiecentrum | 11/04/2012 | 11/10/2012 | 1.310.798,63 | 2015 |
| Rustoord Sint-Jozef | HAALTERT | uitbreiding en verbouwing rusthuis Sint-Jozef met 60 woongelegenheden en Centrum voor Kortverblijf met 10 woongelegenheden te Haaltert | 19/12/2002 | 22/12/2005 | 2.113.042,39 | 2013 |
| Centrum Algemeen Welzijnswerk voor Zuid-Oost-Vlaanderen Ronse | RONSE | project 3: aankoop en verbouwing van een pand gelegen Zonnestraat 30 te 9600 Ronse | 3/10/2007 | 22/12/2008 | 305.027,52 | 2013 |
| Centrum Algemeen Welzijnswerk Artevelde vzw | GENT | aankoop en verbouwing CAW | 9/08/2004 | 17/12/2004 | 1.582.661,56 | 2011 |
| Centrum Algemeen Welzijnswerk voor Zuid-Oost-Vlaanderen Ronse | RONSE | project 4: aankoop, herconditionerings- en brandbeveiligingswerken pand gelegen te Remparden 10 - 9700 Oudenaarde | 2/06/2008 | 22/12/2008 | 232.780,35 | 2013 |
| Centrum Algemeen Welzijnswerk voor Zuid-Oost-Vlaanderen Ronse | RONSE | project 5: aankoop, herconditionerings- en brandbeveiligingswerken pand gelegen te Ooststraat 27 te Zottegem | 11/04/2010 | 8/11/2010 | 244.217,62 | 2013 |
| Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Regio Aalst | AALST | uitbreiding en verbouwing | 8/11/2010 | 23/12/2010 | 1.014.776,73 | 2014 |
| Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Regio Dendermonde | DENDERMONDE | nieuwbouw van een kantoorgebouw en 16 units voor tijdelijke bewoning (opvang thuislozen) in de Van Langehovestraat 20 te Dendermonde | 5/06/2012 | 25/07/2012 | 2.038.881,31 | 2015 |
| Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Regio Groot Gent Eclips | GENT | aanpassingswerken Centrum De Schelp te Gent | 17/12/2005 | 20/07/2007 | 51.090,28 | 2012 |
| Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Regio Groot Gent Eclips | GENT | aankoop en verbouwing in de Lange Violettestraat 84 te Gent | 30/05/2007 | 18/04/2008 | 555.504,18 | 2013 |
| Kinderdagverblijf Beregoed | GENT | verbouwing van de bestaande crèche Beregoed en de uitbreiding ervan met 14 plaatsen | 11/06/2009 | 12/11/2009 | 515.595,00 | 2012 |
| Kinderdagverblijf Elfenbankje | GENT | nieuwbouw van een kinderdagverblijf | 3/07/2009 | 17/12/2009 | 1.852.789,93 | 1 juli 2013 |
| Kinderdagverblijf Windekind | GENT | verbouwing van een crèche | 8/02/2010 | 30/11/2010 | 67.980,03 | 8 november 2012 |
| Kinderdagverblijf Sint-Jozef | WETTEREN | nieuwbouw van een crèche | 31/03/2010 | 27/09/2010 | 1.834.177,04 | 1 april 2014 |
| Kinderdagverblijf Het Ballonneke | BEVEREN | uitbreiding en verbouwing van een crèche | 29/09/2010 | 20/10/2011 | 238.099,41 | 31 december 2013 |
| KDV Sloeberkoveken | LOKEREN | nieuwbouw van een crèche te Lokeren voor 23 plaatsen | 13/04/2012 | 24/07/2012 | 545.671,82 | 30 september 2014 |
| Kinderdagverblijf Corneel Heymans | GENT | KG669-O-MV: de verbouwing en renovatie van een kinderdagverblijf | 28/06/2012 | 5/12/2012 | 429.141,95 | 2015 |
| Kinderdagverblijf 't Zwalmnestje | BRAKEL | Nieuwbouw van een KDV 't Zwalmnestje 41 bedden | 14/07/2012 | 5/12/2012 | 972.719,34 | 2014 |
| Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Zuid Oost-Vlaanderen | AALST | aankoop en verbouwing van een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg, gelegen op het Keizersplein 4 te Aalst | 11/04/2011 | 27/07/2011 | 744.154,99 | 2014 |
| Centrum voor Gesstelijke Gezondheidszorg ZO-Vl -Oudenaarde | OUDENAARDE | project 2: verbouwing van het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg, gelegen Terkerkenlaan 1a en hoek Sint-Jozefsplein te Oudenaarde | 18/10/2011 | 20/04/2012 | 645.535,49 | 2014 |
| Gezondheidscentrum Lokeren | LOKEREN | aankoop en verbouwing voor een Wijkgezondheidscentrum, gelegen Patershof 33 te Lokeren | 24/11/2011 | 20/04/2012 | 329.327,15 | 2013 |
| CGG Gent (Hol) (Fusie) | GENT | nieuwbouw van een administratief gebouw (Spellewerkstraat te Gent-Mariakerke) | 26/04/2012 | 11/10/2012 | 1.150.655,81 | 2015 |
| Ambulant revalidatiecentrum De Locomotief | NINOVE | nieuwbouw van een revalidatiecentrum | 28/01/2010 | 16/06/2010 | 652.085,67 | 2013 |
| De Vierklaver | NEVELE | project 1: uitbreiding van het tehuis niet werkenden met een wasplaats en een medisch lokaal | 18/01/2011 | 19/05/2011 | 97.571,46 | 2013 |
| Schoonderhage | NINOVE | project 2: uitbreiding nachtbesteding (3 plaatsen) tehuis niet-werkenden en keukenuitbreiding | 30/03/2011 | 25/07/2011 | 146.497,66 | 2014 |
| Waas Revalidatiecentrum | LOKEREN | aankoop en verbouwing van een centrum voor ambulante revalidatie in de Luikstraat 107 te Lokeren | 27/06/2011 | 23/11/2011 | 640.600,32 | 2013 |
| Revalidatiecentrum Beveren | BEVEREN | nieuwbouw van een revalidatiecentrum | 5/06/2012 | 8/10/2012 | 1.959.727,52 | 2013 |
| Revalidatiecentrum R. De Hert | AALST | nieuwbouw van een revalidatiecentrum te Aalst | 29/06/2012 | 5/12/2012 | 1.315.651,30 | 2015 |