# hilde crevits

# vlaams minister van mobiliteit en openbare werken

antwoord

op vraag nr. 1446 van 5

van veli yüksel

- De startvergadering voor de studie heeft plaatsgevonden. Intussen zijn de topografische opmetingen volledig uitgevoerd en worden een aantal mogelijke dwarsprofielen uitgetekend. De uitvoeringstermijn van de studie is 18 maanden, met opschorting tijdens de periode dat de start- en projectnota in behandeling zijn bij de Regionale Mobiliteitscommissie.

- Dit is afhankelijk van de voortgang van de noodzakelijke onteigeningen. Daarna kan worden overgegaan tot aanbesteding en uitvoering van de werken.

- De overige betrokken partners zijn de TMVW (voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel) en de stad Gent (voor de aanleg van voetpaden, straatmeubilair en aanplantingen). Het aandeel van de partners kan pas definitief worden vastgelegd bij het einde van de studie.