kris peeters

vlaams minister van openbare werken, energie, leefmilieu en natuur

antwoord

op vraag nr. 728 van 7

van joke schauvliege

- De storten in De Pinte, Merelbeke en Destelbergen zijn historisch gegroeid en dateren reeds van de tijd van de Intercommunale E3. Voor de stapelplaats van Wetteren is een vergunning verleend.

In Zelzate werd teerhoudend asfalt en grond tijdelijk gestockeerd in afwachting van verwerking bij de geplande werken aan de R4 in 2006. Het stort in Zwijnaarde betrof sluikstortingen, waarvoor het Vlaamse Gewest niet verantwoordelijk is.

De kosten voor het opruimen van de stortplaatsen zullen gedragen worden door de afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen.

- De timing voor het opruimen van de verschillende storten en de stand van zaken is de volgende:

- De Pinte: de eerste fase van de opruimingswerken is voltooid en de tweede fase zal eerstdaags 	aangevat worden en voltooid zijn tegen ongeveer 15 oktober 2005.

- Merelbeke: de opruimingswerken werden aanbesteed en zullen eerstdaags aanvatten. Deze 	werken zullen voltooid zijn tegen eind november 2005.

- Zwijnaarde: dit stort werd opgeruimd in augustus.

- Zelzate: dit stort zal opgeruimd worden in het voorjaar van 2006. Het teerhoudend asfalt zal 	koud worden verwerkt in de wegfundering van het Ovaal van Wippelgem in de R4. De grond 	zal verwerkt worden bij de herinrichting van het kruispunt Cosmos van de R4.

- Wetteren: de opruimingswerken werden aanbesteed en de werken zullen eerstdaags starten. 	Het teerhoudend asfalt zal tijdelijk gestapeld worden op een erkende tijdelijke opslagplaats 	(TOP).

- Destelbergen: de opruimingswerken werden aanbesteed en de werken zullen starten na de 	vastlegging van de kredieten.

- De geraamde kostprijs voor het opruimen van de storten is de volgende:

- De Pinte: € 88.192

- Merelbeke: € 102.000

- Zwijnaarde: € 11.327

- Zelzate: hier zijn geen extra kosten, aangezien de gestapelde materialen kunnen verwerkt worden bij de werken aan de R4.

- Wetteren: € 149.000 (voor vervoer en tijdelijk stapelen op erkende TOP)

- Destelbergen: € 63.997

- Het afval van de storten in De Pinte, Merelbeke, Zwijnaarde en Destelbergen wordt afgevoerd en verwerkt in een erkend verwerkingsbedrijf. Het teerhoudend asfalt dat ligt gestockeerd in Zelzate zal koud worden verwerkt in de wegfundering van het Ovaal van Wippelgem in de R4. De grond die in Zelzate ligt gestapeld zal worden verwerkt bij de herinrichting van het kruispunt Cosmos in de R4. Het teerhoudend asfalt dat in Wetteren ligt gestockeerd wordt afgevoerd naar een erkende tijdelijke opslagplaats met de bedoeling om het later koud te verwerken in de wegfundering.

- Het afvoeren van afval van wegenwerken wordt opgenomen in het bestek van de werken. De problematiek van de TOP’s wordt momenteel door de administratie verder onderzocht. Het ligt in de bedoeling om het werken met TOP’s maximaal te vermijden.