# dirk van mechelen

# vlaams minister van financiën en begroting en ruimtelijke ordening

antwoord

op vraag nr. 108 van 1

van rob verreycken

- De Vlaamse Regering legde geen richtlijnen op.  Evenmin is zij van plan dit te doen.  De Vlaamse volksvertegenwoordiger aanziet mogelijk bedilzucht en autonomie-afschaffing als vormen van goed beheer.  Ik daarentegen vind nog altijd dat het beste bestuur en de beste prestaties worden geleverd, daar waar elkeen verantwoordelijkheid krijgt.  In deze aangelegenheid beslist terecht de Raad van Bestuur en zou het een aanfluiting zijn van elke vorm van goed beheer, als men hieromtrent eerst in Brussel hierover specifieke randvoorwaarden zou voorzien, buiten de beheersovereenkomst en buiten de algemene vergunningsnormen, die voor elkeen gelden.

- De renovatiewerken zijn gebeurd door de NV Mijnen, gezien zij eigenaar is van het gebouw. Deze vennootschap is niet onderworpen aan de wet overheidsopdrachten.  Bij de verbouwing heeft Mijnen NV niettemin een procedure gehanteerd, analoog aan deze van een beperkte offerte-aanvraag met selectiecriteria. Deze procedure is stipt gevolgd en de aanstelling van de aannemer is gebeurd na beslissing door de Raad Van Bestuur van Mijnen NV.  Zoals gesteld, Mijnen NV valt niet onder de wet op de overheidsopdrachten, zodat men niet kan spreken van “wettelijke criteria”.

- Volgens de architect van het gebouw, dhr. Serge Bosmans, waren er geen daken bedekt met koper, er waren enkel roofing daken op het gebouw gelegen op de Kempische Steenweg 555 te Hasselt.

- In de beslissing van de Raad van Bestuur van Mijnen NV d.d. 12 september 2002 werd beslist een zeer sterke controle door te voeren middels het aantrekken van een externe deskundige.  Dergelijke quantity en/of quality surveyors zijn een gebruikelijk controle-instrument in bv. Groot-Brittannië. De Raad van Bestuur van NV Mijnen besliste op 10 oktober 2002 binnen de voorlopige budgetramingen van 2,1 mln euro exclusief BTW, zoals opgesteld door de externe deskundige, de nodige beslissingen te nemen. De externe deskundige begeleidde NV Mijnen gedurende het ganse proces. Op 20 juni 2003 bedroeg de afrekening bij voorlopige oplevering 2.074.869,17 € excl. BTW.

- Na de voorlopige oplevering kwamen verschillende uitvoeringsgebreken in het gebouw aan het licht.

NV Mijnen wenst het gebouw niet definitief op te leveren omwille van een slecht werkende airco-installatie en geurhinder aan het onthaal. De definitieve oplevering van het gebouw werd door NV Mijnen meermaals bij aangetekend schrijven geweigerd.

NV Mijnen heeft van haar zijde alle inspanningen geleverd teneinde tot een minnelijke schikking te komen inzake het aanstellen van een expert. De betrokken aannemer wenst enkel een aanstelling van een gerechtsexpert. Een gerechtelijke procedure is lopend.

- Zoals reeds vermeld in punt 4 bedraagt de afrekening bij voorlopige oplevering 2.074.869,17 € excl. BTW of 2.510.591,69 € incl. BTW.

Naast deze uitgaven voor de aannemers is er de kost van de architect (259.741,51 € incl. BTW). Hiermee komt de totale uitgave op een bedrag van 2.770.333,2 € incl. BTW.

Tot op heden werden geen bedragen uitbetaald aan derden.